建峰宾馆（外招）维修改造项目

比  选　文　件

比   选   人：重庆建峰工业集团有限公司

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

2021年9月

目　　录

第一章 比选公告	1

第二章 比选申请人须知	3

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	34

第四章 合同条款及格式	41

第五章 工程量清单	93

第六章 图  纸	94

第七章 技术标准和要求	95

第八章 比选申请文件格式	96

# 第一章  比选公告

建峰宾馆（外招）维修改造项目

比选公告

- 1.  比选招标条件

本比选招标项目建峰宾馆（外招）维修改造项目已由重庆建峰工业集团有限公司以建峰司〔2021〕194号文批准实施，。项目业主重庆建峰工业集团有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%，项目已具备比选招标条件，现对建峰宾馆（外招）维修改造项目进行公开比选招标。

- 2.  项目概况与比选范围

2.1 建设地点：重庆市涪陵区白涛街道建峰社区。

2.2 建设规模：建峰宾馆始建于1988年，是建峰集团对外展示企业形象的一个重要窗口，为适应市场化经营发展的需要，同时衔接816小镇、连线乌江画廊、816工程。建峰集团决定提档升级建峰宾馆的软硬件设施及环境，对客房、大厅柜台及背景进行升级改造；两个公共卫生间升级改造；走廊及楼梯地毯更新；三个会议室装修等，总面积3500平方米。

2.3 本次比选招标项目总投资约： 256 万元。

2.4 招标范围：47间客房维修改造，大厅柜台及背景进行升级改造；两个公共卫生间升级改造；走廊及楼梯地毯更新；三个会议室装修等。具体详见本次比选招标发布的施工图纸及工程量清单。

2.5 总工期：60日历天。

- 3.  投标人资格要求

3.1  本次比选招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；

3.1.2投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1条内容。

3.2  本次比选招标不接受联合体投标。

- 4.  比选招标文件的获取

凡愿意参加的潜在参选人，从本公告发布之日起至参选截止时间前，均可登录重庆国际投资咨询集团有限公司官网（www.cqiic.com）直接下载获取比选文件、图纸、工程量清单、答疑、补遗等相关资料。在公告期间，各参选人应随时关注网上发布的比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管参选人是否下载，均视为已知晓比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接竞争性比选。

- 5.  投标文件的递交

5.1 参选文件递交的截止时间（参选截止时间，下同）为2021年 10 月 8 日 14 时 00 分，地点为：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋（具体开标厅详见一楼大厅当天指示牌）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

- 6.  发布公告的媒介

本次比选招标公告在重庆国际投资咨询集团有限公司官网（www.cqiic.com）上发布。

- 7.  联系方式

比选人：重庆建峰工业集团有限公司

地  址：重庆市涪陵区白涛街道办事处建峰社区

联系人：赵先生

电  话：13224967660

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地  址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋

联系人：谢先生

电  话：13983603174

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

“投标人须知前附表”是“投标人须知”正文相应条款针对本项目的具体修改和补充，两者有矛盾时以“投标人须知前附表”相应条款为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人名称：重庆建峰工业集团有限公司 地 址：重庆市涪陵区白涛街道办事处建峰社区 联系人： 赵先生 电 话：13224967660 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 地 址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋 联系人：谢先生 电 话：13983603174 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 建峰宾馆（外招）维修改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市涪陵区白涛街道建峰社区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选招标范围 | 47间客房维修改造，大厅柜台及背景进行升级改造；两个公共卫生间升级改造；走廊及楼梯地毯更新；三个会议室装修等。具体详见本次比选招标发布的施工图纸及工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家有关施工质量验收规范要求，并合格，并一次性通过验收。工程质量未达到此标准时，一切返工费用及经济损失均由中标人承担。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目比选招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件 （1）投标人必须具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质； 注：投标人须提供资质证书副本复印件。 （2）具备有效的营业执照 注：投标人须提供有效的营业执照副本复印件。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 注：投标人须提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2.投标截止日投标资格情况 投标人自行承诺（格式见第八章比选申请文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内 3.项目经理资格要求 项目经理应具有 贰 级及以上（建筑工程类）注册建造师执业资格（必须已在投标人单位注册），工程类中级及以上技术职称。并且不能有在建工程任职。 注：投标人须提供项目经理注册证、职称证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料（2021年4月至2021年9月）。 4.其他要求 (1) 技术负责人： 应具有中级工程师及以上职称（建筑工程类相关专业），且须为投标人本单位职工。 注：投标人须提供技术负责人职称证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料（2021年4月至2021年9月）。 (2)主要管理人员： 持有有效证件的材料员不少于1人，质量（检）员不少于 1人，安全员不少于 1人，施工员不少于 1 人，资料员或档案员不少于1人。主要管理人员为投标人本单位职工。 中标后施工过程中现场管理人员配备标准不得低于重庆市城乡建委渝建发[2013]1号《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》的规定。 注：投标人须提供主要管理人员上岗证或执业证书、投标人为其缴纳的养老保险证明材料（2021年4月至2021年9月）。 5.特别提醒： （1）上述1～4条所须提交的相关证明材料均为复印件或扫描件（须清晰可辨），且均应加盖投标人单位公章，上述1～4条，有一条不满足则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）投标人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第八章比选申请文件格式）。比选人在合同签订前均有权对投标人提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，比选人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。如不接受，比选人有权取消授标或立即终止合同，同时比选人将没收中标人的投标保证金和履约保证金，只对已完合格工程支付70%工程款，并要求退场。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 费用承担 | 1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.5.2招标代理服务费由比选人支付。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成比选招标文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 投标人质疑比选招标文件的截止时间 | 投标人在收到比选文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2021年 10 月 4 日10时00分（北京时间）前以邮件形式发送至892932798@qq.com，要求比选人对比选文件予以澄清。 |
| 2.2.2 | 比选人对比选招标文件答疑的截止时间 | 2021年 10 月 5 日17时 00 分（北京时间）前，比选文件澄清将发布在重庆国际投资咨询集团有限公司官网（www.cqiic.com）上。比选文件一经比选人修改，将以修改后的比选文件为准，对投标人产生约束力。 |
| 2.2.3 | 比选人对比选招标文件进行补遗 | 补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间7日前发布，发布时间至投标截止时间不足7日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 投标人对比选招标文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 投标人对比选招标文件和答疑补遗有异议的，应当在投标截止时间5日前，以书面形式通知比选人或招标代理机构。比选人应当自收到异议之日起2日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式通知各位投标人。 |
| 2.3 | 投标截止时间 | 递交投标文件时间: 2021年 10 月 8 日13:30-14:00（北京时间） 投标截止时间：2021年 10 月 8 日14时00 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。 2.投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。投标人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段比选招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价 为依据。 3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按比选招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选招标工程量清单一致。否则交由评标委员会作否决投标处理。 4.投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致,且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 5.在合同实施期间，单价不调整。增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择：一般计税法。 6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知第2.2.1项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 7.比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 8.本工程比选招标将设置投标总报价最高限价，最高限价为：2888412.75元（大写：贰佰捌拾捌万捌仟肆佰壹拾贰元柒角伍分），其中安全文明施工费为：98967.64元（大写：玖万捌仟玖佰陆拾柒元陆角肆分）。投标人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 本工程比选招标将设置全部清单综合单价最高限价，投标人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 9.安全文明施工费： 9.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆城乡建设委员会关于印发<关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据>的通知》（渝建发〔2016〕35号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 9.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选招标文件不作实质性响应，其投标文件由评标委员会作否决投标处理。 10.本工程所需材料（含设备）价格由投标人参照重庆市涪陵区造价站发布的2021年7月份材料价格信息，没有的参照重庆市造价信息8月份材料价格信息，并结合市场行情及自身实力进行自主报价。 11.本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。 本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为： 详见专用合同。 12.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。 13.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。 14. 补充说明：各投标人结合自身实力和市场情况自行报价。投标报价应包括为完成比选招标范围内工程项目所涉及的全部人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施项目费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、安全文明施工费、规费、税金、政策性文件规定的所有费用，以及施工场地内进行材料转运和各类机械无法到达的情况下所造成费用，以及合同文件中应由投标人承担的所有责任、义务和一般风险费用，比选人除此以外不支付其他费用。 投标人应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及工期紧等任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、参选保证金的金额为人民币3万元。 2、参选保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，参选人可任选一种。 3、提交方式：由参选人账户转（汇）入重庆招标采购(集团)有限责任公司的银行账户。 参选保证金指定账户如下： 单位全称：重庆招标采购（集团）有限责任公司 开户行：工行重庆五里店支行 账号：3100031009100026378 备注：参选人须在付款凭证备注栏中注明是“建峰宾馆（外招）维修改造项目。 4、参选保证金有效期：90天。 特别提示： 各参选人在银行转账（电汇）参选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，同时应在参选文件中提供转（汇）款到账凭证复印件； |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖投标人单位公章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标函部分三份：正本 1 份，副本 2 份； 商务部分三份：正本 1 份，副本 2 份； 资格审查资料三份：正本 1 份，副本 2 份； 投标文件电子文件两份，U盘或光盘，粘贴包含项目名称和投标单位公章的白纸； |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、将投标函部分、商务部分、资格审查部分各自分别装订成册。所有投标文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投标书装订牢固，否则，比选人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 投标文件电子两份，光盘或U盘粘贴包含项目名称和投标单位公章的白纸或光盘贴。 （2）商务部分的装订要求 应按照第八章规定格式排版，并应编制目录，可逐页标注页码。（因某些工程量清单编制软件编制的页码和电子标书制作软件导入时生成的页码有重复，投标人可以编制页码，也可以不编制页码。）工程量清单中的《分部分项工程／施工技术措施项目综合单价分析表》（表09-1或表09-2）投标人无需提供纸质文件，仅需提交电子文档并装入商务部分投标袋中。 （3）资格审查部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋用 “投标函部分”袋、 “商务部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2.投标函部分和电子投标文件〔U盘或光盘，粘贴包含项目名称和投标单位公章的白纸〕装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4.资格审查资料装入“资格审查资料”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 5.“投标函部分”、 “商务部分”、“资格审查资料” 等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6．如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，比选人或招标代理机构应当拒绝接收。 注：“投标函部分”袋、 “商务部分”袋、“资格审查资料”袋、只为方便投标文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称 ： 投标单位名称： （加盖公章） 项目名称： 在2021年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋，具体开标当日见大厅电子显示屏 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋，具体开标当日见大厅电子显示屏 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 5. 设有最高限价，公布最高限价； 6. 开启投标文件顺序：随机开启； 7. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标文件大袋及投标函部分袋、资格审查资料袋、商务部分袋；公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 8. 投标人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 9. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 比选人按照相关法律法规组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 保证方式：现金、银行保函、现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付； 履约担保金额：合同金额10% 递交时间：中标通知书发出后5日内递交。若未按时提交，比选人有权取消中标人中标资格，同时没收其投标保证金，给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 退保约定：履约保证金在工程竣工验收合格，且得到发包人签发的工程接收证书后，无息退还或解保。 履约担保金额提交5个工作日内，凭有效凭证与比选人签订合同。 |
| 8.1 | 重新比选招标 | 有下列情形之一的，比选人将重新比选招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评审后，如有效投标人不足三个的，且使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，比选人将重新组织比选招标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人； （3）经评标委员会评审后否决所有投标的； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 二次比选招标和不再比选招标 | 重新比选招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人提供虚假资料 | 投标人须按比选招标文件要求提交与资格审查有关的资料，且提交的资格审查资料应真实、可靠，比选人可通过多种方式予以核查，发现提供虚假资料或业绩的，投标无效；已经中标的，中标无效，比选人应重新评标；给比选人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 10.2 | 中标公示 | 中标结果在《中国招标投标公共服务平台》上公示三个工作日，请各投标单位自行查询。公示期结束没有收到在本次招投标过程中有违法行为投诉或相关质疑、或投诉质疑不成立的，比选人将按规定发出中标通知书。 |
| 10.3 | 低价风险担保 | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，比选人有权不退还其投标保证金，招标投标行政监督部门应当按照信用管理办法的规定，对中标人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函（对开具保函的银行要求为：须为国家政策性银行或境内外上市的中资股份制商业银行地市级支行以上的银行）； （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×2）； （3）低价风险担保的提交时间：中标候选人公示结束后5个工作日内，中标人按担保金额向比选人提交低价风险担保； （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：见专用合同条款。 |
| 10.4 | 特别提示 | （1）投标人递交的投标文件中出现本比选招标文件中约定的投标报价、结算原则以及其他相关内容的否决投标处理条款的情况，如评标时未发现，在中标后比选人按最有利于比选人的原则进行修正，中标人必须无条件接受修正结果，如不接受，比选人有权取消授标或立即终止合同，同时比选人将没收中标人履约保证金，并对已完合格工程支付70%工程款，并要求退场。 （2）中标人在施工质量、进度、安全及文明施工严重违背本合同的规定及国家或地方规范、规章且不服从监理及比选人的管理，拒不履行监理及比选人的整改要求，在比选人发出书面违约通知后的三十（30）日内未对其违约行为进行有效整改，比选人可通过有效的书面文件通知对方终止本合同，并承担由于合同终止而对比选人造成的损失。 （3）若“13清单”与本比选招标文件及合同有矛盾之处，以本比选招标文件及合同为准。 （4）招标文件前后不一致之处以投标人须知前附表为准。 （5）凡以不合格资质投标的、投标文件明显缺失的、或以恶意报价竞标等扰乱市场行为的，在开标现场一经发现当场退还投标文件，在评标过程中发现，按否决投标处理；中标后一经发现，取消其中标资格，并按有关规定严肃处罚！ |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备比选招标条件，现对本招标项目进行公开比选招标。

1.1.2  本招标项目比选人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  比选招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表

（3）信誉要求：见投标人须知前附表

（4）项目经理、技术负责人任职资格要求：见投标人须知前附表；

（5）项目班子配备要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人；

（2）为本标段前期准备提供咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构相互控股的；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）两个或两个以上以上投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分的同一招标项目投标。

（13）进入了重庆市行政监管部分的不良企业名单的单位，受到行政处罚的且在行政处罚期内的单位。

（14）本比选招标文件约定的其他情形。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对比选招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  比选人不组织踏勘，由投标人自行踏勘。

1.9.2  投标人自行踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  投标人应当对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

1.9.4  投标人及其人员经过比选人的允许，可因踏勘目的进入比选人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使比选人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

### 1.10  投标预备会

本项目不组织投标预备会。

### 1.11  分包

不允许。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离比选招标文件某些要求的，偏离应当符合比选招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  比选招标文件

### 2.1  比选招标文件的组成

本比选招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选招标文件所作的澄清、修改，构成比选招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

见投标人须知前附表。

- 2.3  投标截止时间

见投标人须知前附表。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标函部分

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标文件电子文档

商务部分

已标价工程量清单；

资格审查资料；

全套资格审查资料；

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选招标文件规定提交履约担保。

（3）法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.5  资格审查资料

见投标人须知前附表1.4.1项。

### 3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足比选招标文件实质性要求的基础上，可以提出比比选招标文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对比选招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 比选招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应使用应用不褪色的材料打印，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件具体格式要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，比选人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

比选人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和规定的地点公开开标。

### 5.2  开标程序

详见投标人须知前附表

## 6.  评标

6.1.1  评标由比选人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由比选人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，比选人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，比选人应当确定评标委员会按照本比选招标文件规定的评标办法推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新比选招标。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，比选人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和比选招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据比选招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新比选招标和不再比选招标

### 8.1  重新比选招标

有下列情形之一的，比选人将重新比选招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

（4）法律法规规定的其他情形。

### 8.2  二次比选招标和不再比选招标

重新比选招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与投标人串通投标：

（1）比选人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）比选人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）比选人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）比选人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）比选人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

- 评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和投标人须知前附表中的对应内容一致，若投标人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照投标单位资格审查资质等级高的排名靠前”的原则排序；若投标单位资格审查资质等级也相同的，由评标委员采用抽签的方式确定排序； |  |
| 2.1 | 报价顺序 | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前7名（若实际投标人数量小于7名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“比选申请文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 1.投标总报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价和清单综合单价限价。 2.若投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第八章投标文件格式。 |
|  |  | 暂定金额（暂列金） | 安全文明施工费等其他暂定金额（暂列金）必须按照比选招标文件给定的金额填报。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 比选保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。其比选申请人提供转（汇）款到账凭证（比选保证金）复印件。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价 工程量清单 | 投标人承诺（格式自拟）满足以下内容： 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.比选招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.1项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 涉嫌串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.取报价排序前7名（若实际投标人数量小于7名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余投标文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有投标文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现投标人投标报价相同的，以“投标单位资格审查资质等级高的排名靠前”的原则排序；若投标单位资格审查资质等级也相同的，由评标委员采用抽签的方式确定排序” |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

## 1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

- 2.  评审标准

- 2.1报价排序

见评标办法前附表。

- 2.2符合性审查

取报价排序前7名（若实际投标人数量小于7名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 3.  评标程序

- 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

当投标报价有算术错误时，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；

③比选招标文件规定的其他关于修正的要求。

- 3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

符合性审查应首先按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

- 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 附件A：否决投标处理条件

附件A：综合评估法否决投标处理情况一览表

一览表否决投标处理条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 比选招标文件章节号 | 条款名称 | 否决投标处理条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | “1.4.1投标人资质条件、能力和信誉”中只要有一条不满足即按否决投标处理。 |
| 第二章3.2 | 投标报价 | 1、投标人不得对比选人发出的工程量清单的项、量进行修改或省略项目特征，否则按否决投标处理处理。 |
|  |  | 2、投标人在编制投标报价时不得擅自变改比选人提供的分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选招标文件不作实质性响应，其投标文件按否决投标处理处理。 |
|  |  | 4、比选招标文件及相关补遗文件中列明了暂列金额或暂估价的，投标人必须按暂列金额或暂估价进行填报，投标人不得修改，否则视为对比选招标文件不作实质性响应，其投标文件按否决投标处理处理。 |
|  |  | 5、投标函的投标总报价必须与所附工程量清单报价表所报金额一致，同时投标人提供的电子版本的工程量清单报价表与纸质版本的投标文件也应一致，若不一致，作否决投标处理处理 |
|  |  | 6、本项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，其投标文件为否决投标处理。 |
|  |  | 7、本工程招标将设置投标总报价最高限价和清单综合单价限价，投标人的投标报价不得相应超过最高限价，否则将作否决投标处理。 |
| 第二章3.4 | 比选保证金 | 比选申请人未提供转（汇）款到账凭证（比选保证金）复印件。 |
| 第二章3.2 | 符合性审查 | 3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。 符合性审查应首先按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。 3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决： （1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 |

- 第四章  合同条款及格式

（合同编号：           ）

建峰宾馆（外招）维修改造项目

建设工程施工合同

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆建峰工业集团有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：                               。

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：                                 。

5.工程内容：

6.工程承包范围：

#### 二、合同工期

计划开工日期：     年    月     日。

计划竣工日期：     年     月     日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       元   (¥      元)。

2.合同价格形式：固定综合单价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：         。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：

地  址：                    地  址：

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

电  话：                   电  话：

传  真：                   传  真：

电子信箱：                 电子信箱：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                   账  号：

### 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）示范文本第二章《通用合同条款》执行。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：               ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                         。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：          。

1.1.3.9 永久占地包括：                  。

1.1.3.10 临时占地包括：                   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：                 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                    。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：               。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：不迟于实施前7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：5份；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工所需的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（含专项施工组织设计）、事故应急预案、特种设备报验手续；

承包人提供的文件的期限为：开工前7日；

承包人提供的文件的数量为：壹式叁份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式，同时附相同内容的电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                 。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                 ；

发包人指定的接收人为：                 。

承包人接收文件的地点：                       ；

承包人指定的接收人为：                      。

监理人接收文件的地点：                 ；

监理人指定的接收人为：                     。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：人员及车辆的出入必须附合重庆建峰工业集团有限公司相关管理规定。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：已发包人划定的施工围档设置范围为限，施工车辆及人员禁止随意进入围档以外的区域。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                               。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：以发包人的通知为准。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：以承包人的通知为准。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：除本专用条款第10.4所约定的情形外，综合单价不作调整。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

身份证号：                 ；

职    务：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                             。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：               。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：           。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：            。

发包人是否提供支付担保：                        。

发包人提供支付担保的形式：                  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照现行的施工规范要求提供资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：陆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后60日历天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按照涪陵区城市建设档馆的要求装订成册，影像资料照片装订成相册，视频资料刻录成光盘。

（10）承包人应履行的其他义务：               。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：                      ；

建造师注册证书号：                          ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：              。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                       。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失；项目经理和技术负责人不按时参加工程监理例会及相关专题会议的，处以2000元/次的罚款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7日。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次按工程款总额的1%扣取违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   每月累计不超过5天。由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  不允许分包    。

主体结构、关键性工作的范围：  不允许分包         。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                  。

其他关于分包的约定：                    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工日至工程竣工交付日。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供履约担保。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在中标通知书发出后5日内向发包人提供履约担保，担保的形式可以是转帐、电汇、银行保函、担保公司保函。担保金额人民币    万元（大写：   万元）的履约保证金（合同价的5%，万元取整）。

退保约定：履约保证金在工程竣工验收合格，且得到发包人签发的工程接收证书后，无息退还或解保。

3.8低价风险担保（如有）

承包人提供低价风险担保的情形：承包人的中标总价低于本项目招标最高限价的85%时，承包人应缴纳低价风险担保金。如承包人不按时足额提供，则视为承包人放弃中标，发包人有权不退还其投标保证金。

承包人提供低价风险担保的方式、金额及期限：

（1）计算公式为：低价风险担保金额=（最高限价×85%-中标价）×2）

（2）担保方式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

（3）支付时间：中标候选人公示结束后5个工作日内，中标人按担保金额向比选人提交低价风险担保；

（4）退还方式：工程竣工验收合格，且得到发包人签发的工程接收证书后，无息退还或解保。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                   。

关于监理人的监理权限：                        。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                           。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                      ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                 ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                  ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  工程施工阶段监理   ；

（2） 代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示 ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 提前24小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 8 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：根据工程进度及发包人要求，按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝府令〔2015〕289号）等相关规定履行好承包人的施工安全义务并承担责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 符合重庆建峰工业集团有限公司治安保卫相关规定 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，达到安全文明施工合格工地的要求，承包人应负责施工安全，发生安全事故，责任由承包人全部承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：施工合同签订后开工前支付安全文明施工费暂定金额的100%，结算时按渝建发[2014]25号及渝建〔2019〕143号的规定执行。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工组织设计（含专项施工组织设计）、事故应急预案、特种设备报验手续 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前10日 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7日内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修改意见后7日内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前10日 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前10日 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前10日 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前10日 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 只有延误承包人关键线路工作且必须是发包人的责任的情况。本条款仅作为工期延长的依据，对于因本条款所述原因造成的工期延后所产生的费用，承包人已考虑在报价时的风险范围内，实际发生时不得提出费用索赔 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期每延期竣工交付使用一天交违约金1000元，连续延期一个月以上，按每日5000元支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：     万元 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 人为造成连续停电或停水超过8小时，人为阻止施工超过8小时等，工期顺延 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 10级以上大风 ；

（2） 50年一遇降水 ；

（3） 50年一遇干旱 。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       /          。

#### 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责自行组织采购至施工现场，运输、上下车及保管均由承包人负责，其费用已纳入投标综合单价，中标后不做调整。承包人必须保证所采购的材料符合国家、地方现行规范标准并满足设计图纸及比选招标文件技术条款的要求，提供产品的合格证明、质量保证书或质量检测报告，对材料设备质量负责。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 承包人 。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人选用的产品，应提前二十日将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后二十日内予以确认，经发包人认质、封样（如有必要）后承包人方可采购进场。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 包含在合同价中 ，由承包人承担，不另行计算 。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/ 。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 设计变更必须经发包人同意 。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

A、工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项，则按投标时所有相同子项的最低的综合单价执行；

B、工程量清单中已有类似的工程项目，可参照工程量清单中有类似子项的综合单价中的价低者执行；

C、工程内容与投标报价的工程量清单中无相同子项或类似子项的，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（GQJLGZ-2013）和2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》、《重庆市爆破工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》、《建设工程施工机械台班定额》、《建设工程施工仪器仪表台班定额》、《混凝土及砂浆配合比表》、《重庆市建设工程费用定额》及相关配套定额、渝建发〔2014〕27号、渝建价发〔2014〕6号、渝建发〔2013〕85号、重庆市城乡建设委员会《关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、重庆市城乡建设委员会《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号文)的规定及相关配套文件的规定组成综合单价后的价格下浮8%作为该子项的结算综合单价。人工工日单价采用《重庆市建设工程造价信息网》发布的2021年第二季度的信息价调整,材料按涪陵区造价管理站公布的《2021年7月涪陵区建筑、安装工程材料信息价格》发布的价格计算，如涪陵区造价管理站公布的《2021年7月涪陵区建筑、安装工程材料信息价格》未涉及的价格执行重庆市造价站《2021年8月建筑工程材料价格信息价》，均不另行计算采保费。都缺项的由甲方和监理认质认价，认质认价材料不下浮。综合单价为不含税价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     7天      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    7天       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /      。

- 10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 根据实际，由业主自行考虑实施与否或则由谁实施 。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整    。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：基准日期后，除法律、法规、规章和政策变化引起综合单价及合同价格增减变化的因素外 ，包含的风险范围为：施工配合费、交通组织费、水电气及管网协调费、材料价格涨跌、人工费价格涨跌、运距等一切不可预见的风险。

风险费用的计算方法： 除本合同另有约定外，由承包人承担，承包人在投标报价时已考虑该部分费用，发包人不另行支付。 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 无 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  同综合单价的风险范围   。

风险费用的计算方法：除本合同另有约定外，由承包人承担，承包人在投标报价时已考虑该部分费用，发包人不另行支付。 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  无  。

3、其他价格方式：  无 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无  。

预付款支付期限：  无  。

预付款扣回的方式：  无 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  无  。

预付款担保的形式为：   无  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《房屋建筑工程与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月度进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 每月25日报送已完工程量 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  无  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：               。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 同计量周期  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按发包人要求。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：          。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：            。

12.4.4 进度款审核和支付

未在涪陵登记注册的企业要严格执行税收预缴规定，及时在项目所在地预缴中标项目税款，凭涪陵区税务局出具的《纳税凭证》，申请支付工程款。

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到支付申请后14日内 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理审批后14日内  。

- 发包人支付进度款的期限： 审批完成后14个工作日内 。

- 发包人支付进度款的标准：

①承包人每月25日前向发包人申报工程量报表和有关计量资料，经监理、发包人审批后10个工作日内向承包人支付审定合格工程量进度款总额的80%（扣除违约金）。

②项目竣工验收合格10个工作日内支付至合同金额的80%。

③办理结算并经发包人委托审计审定后支付至审定金额的97%，留3%的质保金；质量缺陷责任期满无质量争议后30日无息退还质保金。

④承包人应出具每次支付的工程款发票（增值税专用发票），否则，发包人有权拒付下一次工程进度款，造成的损失由承包人负责。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

1）工程竣工验收合格后40日历天内，承包人按《重庆市建设工程档案编制验收标准》，向发包人提供经监理审查合格并满足结算要求的竣工图、竣工资料及结算书三套（含电子光盘一张）。延后一天罚款500元/天。

2）发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可和提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

3） 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

4） 工程竣工验收通过，承包人递交竣工报告的日期为实际竣工日期；工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

5） 发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

6） 中间交工工期的范围和竣工时间： 按通用条款和现行施工验收规范执行  。

7）工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人可以使用。发包人使用时，由此发生的质量问题及其他问题，在保修期内仍由承包人承担责任。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   按通用条款执行      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按合同协议条款执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每延期移交一天交违约金 1000元，累计不超过5万元 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                              。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                  。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                       。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程接收证书颁发后  。

竣工结算申请单应包括的内容：                 。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到28日内 。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书14日内 。

工程结算按以下程序和方法进行：

一、竣工结算程序：

工程完工交验后28日内承包人应按规定编报三套完整的工程结算书报发包人审查，每延误一天对承包人处以违约金500元，累计计算。承包方的结算资料一旦报出，发包方将不再接收承包方的任何补充结算资料，发包人在此基础上进行审核。在结算过程中，发包人对承包方结算书中报出的工程量、项、价格的合理性进行审核，对承包方漏报的项和量不予增加。

二、结算原则

（1）结算价=分部分项工程量清单结算价+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+措施费(其中安全文明施工费按实计算）+规费+税金+合同约定的其他费用

（2）各分部分项工程量清单结算价：

以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量

①子项工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（GQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的合格工程量。

②子项综合单价以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。

（3）增减工程量结算价按以下办法结算：

A、工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项，则按投标时所有相同子项的最低的综合单价执行；

B、工程量清单中已有类似的工程项目，可参照工程量清单中有类似子项的综合单价中价低者执行；

C、中标报价的工程量清单中没有相同子项或类似子项的变更部分按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（GQJLGZ-2013）和2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》、《重庆市爆破工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《重庆市建设工程费用定额》及相关配套定额、渝建发〔2014〕27号、渝建价发〔2014〕6号、渝建发〔2013〕85号、渝建发〔2016〕35号、渝建发〔2019〕143号等国家和重庆市的相关规定及相关配套文件进行编制，按组价后的价格下浮8%作为该子项的结算综合单价。人工工日单价采用《重庆市建设工程造价信息网》发布的2021年第二季度的信息价调整,材料按涪陵区造价管理站公布的《2021年7月涪陵区建筑、安装工程材料信息价格》发布的价格计算，如涪陵区造价管理站公布的《2021年7月涪陵区建筑、安装工程材料信息价格》未涉及的价格执行重庆市造价站《2021年8月建筑工程材料价格信息价》，均不另行计算采保费。都缺项的由甲方和监理认质认价，认质认价材料不下浮。综合单价为不含税价。

（4）安全文明施工费实际发生金额：按照“渝建发[2014]25号、渝建发[2016]35号、渝建发〔2019〕143号以及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）”文件执行，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

（5）措施费：

除安全文明施工费外，其余工程措施项目费为包干价，均按投标时措施费的报价作为结算价。不论在施工过程中发生任何情况（包括但不限于工程量的增减、工程变更、作业方式调整）均不作调整。

（6）规费和税金严格执行重庆市建设行政主管部门发布的有关费用标准。

10、其他费用：由发包人原因发生的签证费用。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  协商解决   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       /       。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期结束后30日内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到最终结清申请单后14日内 。

（2）发包人完成支付的期限： 发包人审批完成后7日内 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月。竣工之日至保修期结束 。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 按工程结算总价的3%扣留 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：             ；

（2）  3   %的工程款；

（3）其他方式:                           。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                             。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金为结算审定金额的3%，两年后无质量缺陷、修复等问题一次性支付（不计利息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5年；装修工程为2 年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时内。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    按合同通用条款16.1.1执行   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按被取消或转由他人实施工部分工程总价的5%支付配合费 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延，并协商解决 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按实赔偿管理人员及机械设备费用   。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 合同订立10日内，因承包人自身原因不能按时进场施工的；因承包人自身原因无故停工15天及以上的  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 自行承担因违约行为而增加的费用和延误的工期 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人出现合同通用条款16.2.1（7）条或合同专用条款16.2.1条，发包人有权解除合同，没收其履约保证金，并按实追究给发包人造成的一切损失  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  按实际发生工程量的60%结算  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    无   。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  14  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人承担相关保险费用，包含在合同价格（计入投标报价）中，发包人不另行支付。投保内容为本合同工程的建筑工程一切险、安装工程一切险以及第三者责任险。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 包人为其履行合同的全部员工办理工伤保险 ，缴纳工伤保险费 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：        。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：            。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                                。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                    。

选定争议评审员的期限：                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                。

其他事项的约定：                               。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                      。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 计日工：合同履行期间，需要采用计日工方式实施相应工作的，经发包人同意后，由发包人、监理人、承包人共同签证确认数量。计日工统一按综合单价       元/天计。

21.2 工程结算审核时，承包人报送的结算金额（指送审金额）,第一次审核审减比例超过8%及以上的，由承包人承担本次审核的全部费用，审核费用在工程款中扣除。

21.3 第一次审核审减比例与最终审核审减比例之和大于等于8%的，由承包人承担本次审核的全部费用，审核费用在工程款中扣除。

第一次审减比例计算公式：（结算送审金额－第一次审核审定金额）÷结算送审金额×100%

最终审核审减比例计算公式：（第一次审核审定金额－最终审核审定金额）÷第一次审核审定金额×100%

21.4 本工程竣工结算，根据有关规定，由发包人提请有关单位审核，承包人必须在规定的时间内一次性提供完全准确的工程竣工结算资料。

21.5承包人负责施工道路的日常维修，其费用由承包人负责。

21.6本专用条款若与比选招标文件内容相冲突的，以比选招标文件为准。

21.7其它未尽事宜，双方协商解决。

- 合同附件

附件1工程质量保修书

附件2安全管理协议

附件3廉洁建设合同

附件4主要建设工程文件目录

附件5承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6承包人主要施工管理人员表

附件7履约担保格式

附件8 中标人清单投标报价

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、消防工程和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                          。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、本项目工程保修期消防工程、装修工程为贰年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，无质量问题，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖单位章)：         承包人(盖单位章)：          

地  址：           地  址：      

法定代表人(签字或盖章)：        法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：    委托代理人(签字或盖章)：

电  话：        电  话：

传  真：        传  真：  

开户银行：        开户银行：

账  号：            账  号：

邮政编码：         邮政编码：      

附件2：

安全管理协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了确保实现“              ”安全生产目标，进一步明确各方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订本协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收签字之日终止。

二、责任目标

(一)承包人承诺承担和履行合同和甲方所规定的安全责任，且满足要求。

(二)承包人是施工项目的生产主体，承担工程项目施工安全生产管理的主体责任。

(三)承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1、不发生人身重伤事故；

2、不发生火灾事故；

3、不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4、不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5、不发生流行性传染病 (无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病)；

6、不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7、不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、财产损失、人员伤害等）；

8、不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1、人员轻伤事故。

2、负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3、其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1、承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2、承包人的法定代表人对合同安全负有全面的领导责任。

3、承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4、承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5、承包人保证服从项目业主对安全工作的统一协调和管理。

6、承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7、承包人保证建立本工程项目的安全管理体系。

8、承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9、承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包方和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10、承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买工伤和意外伤害保险。

11、承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12、承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13、承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14、承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1、项目业主委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表项目业主行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

2、承包方人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足项目业主现场管理的基本要求。

3、承包人应指定专职安全管理人员与项目业主委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4、承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。项目业主委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，项目业主委托的监理公司有权要求承包人换人。

5、承包人指定的专职安全管理人员应与项目业主委托的监理公司建立联系，在业务上接受项目业主委托的监理公司的协调和指导。

6、开工后承包人的专职安全管理人员应按照项目业主委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7、在工程实体未全部正式移交项目业主施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作日内向项目业主委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1、企业安全生产许可证书复印件。

2、企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3、企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4、特种作业人员资格证书。

5、项目安全管理机构及其人员配备（乙方必须配有专职的安全员）。

6、适用于本项目的安全管理体系文件。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求:

1、身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2、无刑事案件牵连。

3、无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1、承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2、承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3、项目业主委托的监理公司有权检查乙方的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4、承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全设备（含仪表）时,必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5、承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1、承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2、对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3、对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具等等。

九、开工前安全条件检查

1、项目业主委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响,由乙方自行负责。

2、开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3、项目业主委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，项目业主委托的监理公司有权要求乙方推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1、承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2、承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3、承包人的专职安全管理人员在业务上接受项目业主委托的监理公司和项目业主安全管理部门的协调和指导。

4、承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5、承包人应在每个作业区（或作业班）任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6、承包人应接受和配合项目业主专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7、项目业主和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1、承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，项目业主委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2、承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3、承包人应组织 “入场培训”和考核。项目业主委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4、承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，项目业主委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1、承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2、承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3、应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感、新冠等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1、承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2、承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3、承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4、承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告项目业主委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5、承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6、承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1、承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2、承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3、承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1、承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2、承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3、承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4、承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5、承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6、承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7、在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8、承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对项目业主造成的损失。

9、由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10、涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告项目业主委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为落实安全管理的责任，承包人发生产品或施工过程中的安全质量事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，项目业主还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 一般事故 | 建安费总额的1.5‰ |
| 较大事故 | 建安费总额的3‰ |
| 重大事故 | 建安费总额的6‰ |
| 特别重大事故 | 建安费总额的12‰ |

（1）一般事故，是指造成1人死亡，或者1人以上5人以下重伤，或者10万元以上500万元以下直接经济损失的事故；

（2）较大事故，是指造成2人死亡，或者5人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的事故；

（3）重大事故，是指造成3人以上5人以下死亡，或者10人以上20人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）特别重大事故，是指造成5人以上死亡，或者20人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者5000万元以上直接经济损失的事故；

所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

4、项目业主委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交项目业主委托的监理公司评价。项目业主委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经四方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7日内共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖单位章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

承包人（盖单位章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

签订日期：2018年  月  日

附件3：

廉洁建设合同

发包人：                                       （简称甲方）

承包人：                                       （简称乙方）

为了深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全惩治和预防腐败体系和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的工作要求，认真落实中共中央关于开展工程建设领域突出问题专项治理的安排部署，促进干部职工廉洁从业，确保双方合作共建的工程项目工程优质、干部优秀，甲、乙双方本着友好合作、共同促进，建立健全廉洁从业工作机制，形成工作合力的原则，达成以下共识，特签订本合同。

一、认真贯彻落实中央关于建立健全惩治和预防腐败体系，开展工程建设领域突出问题专项治理工作的部署安排，切实贯彻执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和重庆市《实施办法》的任务要求，促进参与建设项目的相关人员严格遵守党和国家有关法律法规。

二、采取法制讲座、案例剖析、挂图宣传等多种形式开展廉政、警示教育活动，增强项目建设施工、管理人员的廉洁自律意识和自我约束能力。

三、双方本着诚信，不违反工程建设管理制度的原则，规范开展建设管理工作，不得损害国家、集体和对方利益。

四、在业务活动中发现任一方有违反廉洁从业规定的行为，及时提醒纠正，对在工程建设中发现的犯罪线索及时配合查处，依法维护双方的合法权益，并积极帮助对方挽回经济损失。

五、双方约定的其它事项及对相关人员的要求

（一）甲方应采取教育和有效的约束措施，确保本单位工作人员廉洁自律，严禁以下行为发生：

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与单位工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（二）乙方应采取有效措施，确保本单位工作人员廉洁自律，遵守相关规定。

1、乙方应建立和完善工程建设项目全过程的各项规章制度，加强工程质量管理，增强参建人员的廉洁自律意识和工作责任感。

2、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、 贵重礼品。

3、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

4、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

5、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）乙方应在施工现场设立廉政告示牌，公开廉政责任内容、责任人和廉政举报电话、举报信箱，接受社会公众监督。

（四）甲、乙双方共同研究建立廉政建设和预防职务犯罪的联系协调机制，并开展相关活动。

（五）加强信息交流，及时通报廉政建设和预防腐败专项治理工作情况；协调解决工程建设管理中的有关问题，包括举报线索的移送、案件的协查等；总结经验教训，研究和落实预防措施，确保“双优”活动扎实推进并取得实效。

六、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

七、本合同经双方签署之日起生效，有效期为甲、乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

八、本合同由双方共同签订，并由上级纪检部门监督执行。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

责任人：                                      责任人：

联系电话：                                    联系电话：

甲    方                                       乙    方

监督单位（部门）                               监督单位（部门）

代表：                                           代表：

签订日期：2020年  月  日

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

# 第五章  工程量清单

详见随招标文件发出附件

# 第六章  图  纸

详见随比选招标文件发出附件

# 第七章  技术标准和要求

本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

# 第八章  比选申请文件格式

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

二、商务部分

已标价工程量清单

三、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

（五）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）

比选申请文件

投标函部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

### （一） 投标函

（比选人名称）：

1． 我方已仔细研究了		（项目名称）比选招标文件的全部内容，愿意以     元投标总报价（其中，安全文明施工费暂定金额为     元）。该工程项目经理为      ，身份证号码为        ；工期   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到		。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．	           （其他补充说明）。

比选申请人：              　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授 权 委 托 书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 双面 | 委托代理人身份证复印件或扫描件 双面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。

### （三）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

（投标报价低于比选招标项目最高限价的85%时采用）

（比选人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了你公司        （项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担比选招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

比选申请人：                         （盖单位法人章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

年    月    日

## 二、商务部分

（项目名称）

比选申请文件

商务部分

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

[目录由投标人自行编制]

### 已标价工程量清单

工程量清单中的《分部分项工程／施工技术措施项目综合单价分析表》（表09-1或表09-2）投标人无需提供纸质文件，仅需提交电子文档。

## 三、资格审查资料

（项目名称）

比选申请文件

资格审查资料

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

（五）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授 权 委 托 书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 双面 | 委托代理人身份证复印件或扫描件 双面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。

（二）投标人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （四）承诺

（比选人名称）：

我公司        （比选申请人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司拟派的项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与比选申请文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

我公司拟派的项目经理未被我市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中选候选人资格或中选资格的，比选人有权取消其中选候选人资格或中选资格；给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知比选人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消我公司中选资格，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司的比选申请文件符合第四章合同条款及格式规定，比选申请文件中没有比选人不能接受的条件。

6、我公司的比选申请文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

比选申请人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

### （五）其他资料

（1）比选申请人提供转（汇）款到账凭证（比选保证金）复印件。

（2）……