项目名称：重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）

项目编号：SFG1900040509A

招标文件

招　标　人：重庆银行股份有限公司

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

2019年8月

目录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	4

第三章评标方法	22

第四章合同条款及格式	28

第五章项目需求	42

第六章投标文件格式	44

- 第一章  招标公告

一、招标条件

本重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自筹资金 135 万元；招标人为重庆银行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）,采购预算：135 万元。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001) 重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）;

三、投标人资格要求

(001重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）)的投标人资格能力要求：

1、投标人具备较丰富的银行支付系统、银行中间业务、银行信用卡的测试实施经验，须满足近五年内（从2014年1月到至本招标文件发出日期间，以合同签订时间为准）有2家银行总行级支付系统项目测试实施案例，且有2家银行总行级中间业务系统项目测试实施案例，且有1家银行总行级信用卡系统测试实施案例（包括测试人力外包和测试项目外包）。案例须提供案例证明材料复印件（案例证明材料应为合同，且合同至少需显示：合同内容、项目实施工作范围、单位印章）。若有案例是在2019年后中标的项目，尚未签订合同的，则可提供中标通知书复印件作为案例证明材料。若有提供的案例证明材料与上述要求不符、提供的案例证明材料或中标通知书模糊不清等，均视为无效案例证明材料。

（注：请投标人按照招标文件格式给定的“资格评审业绩表”和“评分评审业绩表”自行填列，评标委员会按照投标人自行填列的业绩表进行初审和评分。）

2、投标人获得ISO9001质量认证及CMMI三级或以上认证（提供有效的相关资质证书复印件）。

3、投标人近三年经营状况良好，保持每年盈利（提供真实有效的2016年度、2017年度、2018年度连续三年的经会计师事务所审计的年度财务报表复印件）。

注：上述所有复印件须加盖投标人公章，原件备查。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2019年9 月11 日09时00分到2019年 10月 9日09时59分

获取方式：凡愿意参加的潜在投标人，从本公告发布之日起至投标截止时间前，均可登录（www.cqiic.com）直接下载获取招标文件、答疑等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2019年 10月 9日10时00分

递交方式：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。现场递交。

六、开标时间及地点

开标时间：2019年10 月9 日10时00分

开标地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。

七、其他

（1）服务内容：参照附件《重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）--测试外包方案》“二、项目目标及内容”。

（2）服务地点：重庆银行科技部。

（3）服务质量及验收要求：参照附件《重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）--测试外包方案》“七、质量要求”和“十、项目验收要求”。

（4）服务期限：从合同签订开始，到项目最终验收后办理完成项目尾款结算。。

（5）服务成果要求：按时完成工作任务，提交相应文档并完成知识转移。具体请参照附件《重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）--测试外包方案》“二、项目目标及内容”。

（6）售后服务要求：参照附件《重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）--测试外包方案》“十一、技术支持及售后服务”。

（7）本次招标公告在中国招标投标公共服务平台和（www.cqiic.com）上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为重庆银行股份有限公司内控合规部。

九、联系方式

招标人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号

联系人：周老师

电话：023-63367107

电子邮件：/

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室

联系人：卢號东、杨欣

电话：023-67706443

电子邮件：/

- 第二章投标人须知

- 第一节投标人须知前附表

投标人须知前附表是对《投标人须知》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

| 条款号 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |
| 1.1 |  | 招标人：重庆银行股份有限公司 联系人：周老师 联系电话：023-63367107 联系地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号 |  |
| 1.2 |  | 招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 联系人：卢號东、杨欣 电话：023-67706443 传真：（023）67706443 地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1804室 |  |
| 1.3 |  | 项目名称：重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二） 服务地点：见本文件第一章 |  |
| 1.4 |  | 资金来源：自筹 |  |
| 1.5 |  | 服务内容：见本文件第一章 |  |
| 1.6 |  | 服务期限：见本文件第一章 |  |
| 1.7 |  | 付款方式：参照附件《重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）--测试外包方案》附录三付款方式。 特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。 |  |
| 二、投标人 |  |  |  |
| 2.3 |  | 1. 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列要求： 见本文件第一章“三、投标人资格要求”。 |  |
| 2.4 |  | 是否接受联合体投标：不接受 |  |
| 三、招标文件 |  |  |  |
| 5.2 |  | 投标人在获取招标文件后，若对本招标文件有疑问，请将疑问以以下①或②方式提交，提问截止时间2019年 9 月16 日 09 时00分： ①将纸质版疑问文件（须加盖投标单位公章）递交至招标代理机构（疑问提交时间以招标代理机构收到的时间为准）； ②将疑问文件（须加盖投标单位公章）的扫描件和疑问文件（word版）以邮件形式发送至招标代理机构指定邮箱1345407916@qq.com（疑问提交时间以招标代理机构收到邮件的时间为准）。同时，投标人须在发送疑问文件邮件之日起，在7个工作日内，将纸质版疑问文件（须加盖投标单位公章）送至或寄至招标代理机构，地址详见招标公告“九、联系方式”。 注：1）疑问内容以加盖投标单位公章的为准。 2）若投标人在提问截止时间前未按以上①或②方式提交疑问文件，招标人及招标代理机构有权不予受理该投标人疑问文件。 |  |
| 5.4 |  | 1.招标人在认为有必要对投标人所提问题进行澄清或修改时，应于2019年 9 月19 日18 时00分前，将澄清或者修改内容在（www.cqiic.com）发出，并将澄清或者修改内容作为招标文件的补充部分。 2. 无论投标人是否在（www.cqiic.com）网上下载招标文件或澄清或修改内容，招标人和招标机构均视为投标人已知晓招标文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由投标人自己负责。 |  |
| 6.1 |  | 1、招标人认为有必要，可以对已发出的招标文件主动进行澄清或者修改，应于2019年9 月19日18时00分前，将澄清或者修改内容在（www.cqiic.com）发出，并将澄清或者修改内容作为招标文件的补充部分。 2、无论投标人是否在（www.cqiic.com）网上下载招标文件或澄清或修改内容，招标人和招标机构均视为投标人已知晓招标文件全部澄清或修改内容，由此产生的一切后果均由投标人自己负责。 |  |
| 四、投标文件 |  |  |  |
| 11.1 |  | 投标货币：人民币 |  |
| 11.2 |  | 1、投标报价为投标总报价（即完成所要求服务的整体包干价），应完全包含招标文件（含附件、答疑、补遗、澄清及修改文件等）要求的服务范围及实施、实施方人员所有费用。若因投标人在投标报价时有漏报、缺项的情况发生，招标人视为投标人已充分理解招标文件要求，漏报、漏项部分已计入投标报价之中，若中标后签订合同时价格不予调整。具体要求：项目报价应包含完成项目建设所需的人工费用、交通工具、办公设施、第三方软件、税费及相关费用等。 2、（1）本项目采购预算为135万元，投标人的投标总报价不得超过采购预算，否则作否决投标处理。 （2）特别说明，本次报价为包含可全额抵扣的增值税专用发票税金的价格。 3、投标报价还应按照招标文件投标人须知前附表30.1的约定，将招标代理服务费计入投标总报价中，但不单独列项。 |  |
| 12.1 |  | 投标保证金的缴纳： 1、投标保证金金额：2.7 万元。 2、投标保证金提交方式：以银行转账或银行电汇形式提交，投标人可任选一种。 3、提交时间和方式：投标人应向以下指定账户直接转（汇）入足额的投标保证金（各投标人须按招标文件要求，在投标文件中附投标保证金提交凭证）,其转（汇）款到账截止时间为投标截止时间前一天17时00分。若本招标文件规定的投标文件递交截止时间顺延，则投标保证金到账截止时间相应顺延。 各投标人在银行转账（电汇）投标保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本招标文件规定的截止时间前到账的，按否决投标处理； 投标保证金指定账户： 单位全称：重庆招标采购（集团）有限责任公司 开户行：工行重庆五江支行 账号：3100031009100026378 注： - 打款时请仔细核对投标保证金账户信息：开户行、单位全称、账号等； - 若投标人未按招标文件要求，在投标文件中附投标保证金提交凭证导致评标委员会无法核实其保证金是否按相关规定提交的，后果自负。 4、投标保证金有效期：90天。 |  |
| 12.3 |  | 中标候选人以外投标人的投标保证金退还： 在中标通知书发出后5日内，将中标候选人以外的投标人投标保证金退还至其来款帐户。 |  |
| 12.4 |  | 其他中标候选人的投标保证金的退还： 其他中标候选人在招标人与中标人签订合同后5日内，将投标保证金退还至其来款账户。 中标人投标保证金的退还： 在招标人与中标人签订合同且提交履约担保（如果有）后5日内，将投标保证金退还至其来款账户。 |  |
| 12.5 |  | 其他可以不予退还投标保证金的情形： 1、 公示结束后，拟中标人不按招标文件规定参加相关测试（如果有）； 2、 拟中标人未能按照招标文件规定通过相关测试（如果有）； 3、 中标人收到中标通知书领取通知后，未按照招标人的通知时限领取中标通知书。 4、《招标投标法》、《招标投标法实施条例》及《重庆市招标投标条例》等法律法规规定的没收投标保证金的情况。 |  |
| 13 |  | 投标文件有效期：90日 |  |
| 14.3 |  | 投标文件份数:纸质版正本1份，纸质版副本1份，电子投标文件数量2份； 其中电子投标文件须按以下执行： 全套投标文件扫描件的U盘2份，采用U盘作为载体，格式为PDF或JPG。 注：电子投标文件仅作存档使用，不作为评标依据；电子投标文件与纸质版投标文件应当一致，当电子投标文件与纸质版投标文件不一致时，以纸质版投标文件为准。 |  |
| 五、投标文件的递交 |  |  |  |
| 15.1 |  |  | 投标人应制作一套投标文件正本和投标人须知前附表中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。投标人应同时提供电子介质的投标文件，电子介质的投标文件仅作为存档使用，不作为评审的依据。 |
| 15.2 |  |  | 投标文件纸质版和电子版由投标人自行密封。投标文件密封袋，应有投标人法定代表人或其授权代表的签字或加盖投标单位鲜章。封皮上写明项目名称，若投标文件过厚，投标人可自行将投标文件分装成多册多部分。 |
| 16.1 |  |  | 投标截止时间： 2019年10 月9 日10时00分(北京时间) 投标文件递交至：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。 |
| 六、开标及评标 |  |  |  |
| 18.1 |  | 开标时间： 2019年10 月 9日10时00分(北京时间) 开标地点：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋一楼指示屏）。 |  |
| 18.2 |  | 开标会应由招标人或招标代理机构主持。开标程序详见“投标人须知”18.2。 |  |
| 19.1 |  | 评标委员会由招标人依法组建。 |  |
| 19.2 |  | 评标方法，详见招标文件第三章 |  |
| 19.4 |  | 评标澄清，详见投标人须知19.4 |  |
| 19.5 |  | 中标候选人的推荐，详见第三章评标办法相关规定。 |  |
| 七、评标结果及定标 |  |  |  |
| 20.1 | 招标人将在中国招标投标公共服务平台和（www.cqiic.com）上公示中标候选人，开标后由投标人自行登录网站查询。 |  |  |
| 21 | 国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证金（如果有）或不按照招标文件要求提交低价履约担保（如果有）或不按照招标文件要求参加相关测试或相关测试未通过（如果有）或未在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取中标通知书或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照以下情况确定中标人或重新招标： （1）如果招标文件中没有相关测试要求的项目：招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 若依次确定其他中标候选人为中标人的，应遵循以下规则： 1）第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%； 2）第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%； 3）第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，排名靠后的中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%； 4）经招标人采购委审批同意的其他情形。 不符合上述条件的，应重新组织采购。 （2）如果招标文件中有相关测试要求的项目： 1）参加相关测试：招标人应当确定排名第一的中标候选人为拟中标人，评标结果公示结束后无异议，招标人通知拟中标人按招标文件规定参与相关测试。 2）确定中标人和发出中标通知书：拟中标人按期通过相关测试的，招标人确定其为中标人并向其发出中标通知书。 3）领取中标通知书：中标人在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取中标通知书。 4）依序确定中标人或重新招标： 若第一中标候选人能按招标文件要求按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。 若第一中标候选人未能按招标文件要求按期通过相关测试或未按时领取中标通知书，则招标人有权选择依序确定中标人或者选择重新招标。 选择依序确定中标人的程序如下： A、拟确定第二中标候选人为中标人的：第一中标候选人若未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人可以选择确定第二中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。（若招标人选择确定第二中标候选人为拟中标人的，应遵循以下规则： a.第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%； b.第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%； c.第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，第二中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%； d.经招标人采购委审批同意的其他情形。 不符合上述条件的，应重新组织采购。） 若招标人选择依序确定第二中标候选人为拟中标人，第二中标候选人应按照招标人POC测试通知，遵循招标文件规定参与相关测试；若第二中标候选人按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。 若第二中标候选人未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人有权选择依序确定第三中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。 B、拟确定第三中标候选人为中标人的：第一、第二中标候选人若皆未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金；招标人可以选择确定第三中标候选人为拟中标人或者选择重新招标。（若招标人选择确定第三中标候选人为拟中标人的，应遵循以下规则： a.第一中标候选人拟成交金额在100万以下的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的5%； b.第一中标候选人拟成交金额在100万（含）—200万（含）的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的4%； c.第一中标候选人拟成交金额在200万以上的，第三中标候选人投标总报价不得超过前一名投标总报价的3%； d.经招标人采购委审批同意的其他情形。 不符合上述条件的，应重新组织采购。） 若招标人选择依序确定第三中标候选人为拟中标人，第三中标候选人应按照招标人POC测试通知，遵循招标文件规定参与相关测试；若第三中标候选人按期通过相关测试并按时领取中标通知书，同时满足其他签约条件，方可签约。 若第三中标候选人未能按招标文件要求参与相关测试或未通过相关测试或未按时领取中标通知书，则取消其中标候选人资格，没收其投标保证金，重新招标。 注：可以不予退还投标保证金的情形： 1、 公示结束后，拟中标人不按招标文件规定参加相关测试（如果有）； 2、 拟中标人未能按照招标文件规定通过相关测试（如果有）； 3、 中标人收到中标通知书领取通知后，未按照招标人的通知时限领取中标通知书。 |  |  |
| 八、授予合同 |  |  |  |
| 22.1 |  | 评标结果公示结束后无异议，招标人应当在确定中标人后5日内发出中标通知书；中标人应在收到招标人或招标代理机构通知其领取中标通知书的3个工作日内领取。中标通知书的发放方式如下： 1）无POC测试的项目 评标结果公示无异议后，招标代理机构通知招标人确定中标人并于5日内由招标人或招标代理机构向中标人发放中标通知书。 2）有POC测试的项目 评标结果公示无异议后，招标人按本章21条“定标”之规定进行POC测试并确定中标人，由招标人或招标代理机构向中标人发放中标通知书。 |  |
| 24.2 |  | 1、履约担保金额：合同总金额的5%； 2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票； 3、履约担保提交时间和账户：中标人须收到中标通知书后10日内提交 （户名：重庆银行股份有限公司 账号：020101040017909 开户行：重庆银行总行营业部）； 4、履约保证金退还时间：项目整体全部正式上线3个月后，一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |  |
| 九纪律、监督和投诉 |  |  |  |
| .28 |  | 投诉质疑，按照国家发改委等九部委[2013]23号令修改后的七部委11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的相关规定处理。 |  |
| 十一、招标代理服务费及入场交易服务费 |  |  |  |
| 30.1 |  | 招标代理服务费收费标准：按照以下“服务招标”所列费率执行，以中标的投标总报价为计费基数计算（不足1.5万元的按1.5万元计），向招标机构缴纳招标服务费。 中标金额; 招标类型. （万元）; 服务招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%*80%. 500-1000; 0.45%*80%. 1000-5000; 0.25%*80%. 1、招标代理服务费支付：按招标文件约定，由中标人支付。 2、招标代理服务费支付时间：中标人在领取中标通知书时，向招标机构一次性支付招标代理服务费。 注:招标代理费收费按差额定率累进法计算。 |
| 31 |  | 招标文件每套售价500元（递交投标文件时支付招标文件的费用），售后不退。未购买招标文件的投标人，招标人和招标代理机构将不予接受其投标文件。 |  |
| 十二、其他 |  |  |  |
| 32 |  | 开标时，请投标人携带招标文件所要求的相关证明资料的原件，以备查验。 |  |
| 33 |  | 投标人应保证投标文件中的相关证明资料清晰可辨，否则由此引起的后果由投标人自负。 |  |
| 34 |  | 1）本招标文件中提及产品品牌（如有），均为供投标人投标参考，非指定产品品牌。 2) 本招标文件中要求加盖单位公章的表述，均指加盖该单位的法定名称章（非投标专用章等）且为鲜公章。 |  |
| 35 |  | 第五章项目需求里出现的“供应商”、“外包商”、“外包投标人”、“乙方”、“实施方”，在招标阶段均表示“投标人”。 |  |
| 若投标人须知前附表与正文不一致的，以前附表为准。 |  |  |  |

- 第二节投标人须知

一、说明

1．招标项目相关情况说明

1.1招标人：详见投标人须知前附表。

1.2招标代理机构（以下简称招标机构）：详见投标人须知前附表。

1.3.项目名称、项目地点：详见投标人须知前附表。

1.4资金来源及出资比例：详见投标人须知前附表。

1.5服务内容：详见投标人须知前附表。

1.6服务期限：详见投标人须知前附表。

1.7付款方式：详见投标人须知前附表。

二、投标人

2.投标人资格及要求

2.1投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国家和地方有关的法律、法规。

2.2有下列情形之一的潜在投标人，不得参与投标：

2.2.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一分包或者未划分包的同一招标项目投标；

2.2.2与招标人或招标代理机构有控股关系；

2.2.3被有关行政部门暂停投标资格期限未满的。

2.3对投标人的其它资格要求：详见投标人须知前附表。

2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表第2.3条的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独投标或参加其他联合体在同一分包中投标。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有参加投标的全部费用。不论投标的结果如何，招标人或招标机构均无义务或责任承担这些费用。

三、招标文件

4.招标文件

4.1招标文件的组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）评标方法前附表

（5）评标方法

（6）合同条款及格式

（7）项目需求

（8）投标文件格式

（9）招标人对招标文件所作的答疑、补遗、澄清、修改。

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，须按招标文件的要求提供投标文件和相关资料。

5.招标文件的质疑和澄清

5.1投标人应自行下载招标文件及所有资料，并认真仔细阅读招标文件中所有的事项、条款、格式和技术要求及规格等全部内容，投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应按照投标人须知前附表相关规定执行。

5.3潜在投标人或者其它利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复内容以补遗的形式在《重庆国际投资咨询集团网》（www.cqiic.com）上发布，补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

5.4招标人对投标人所提质疑和澄清问题的回答内容将按投标人须知前附表相关规定执行，但不指明质疑和澄清问题的来源。如果招标人发出的澄清或者修改内容的时间距投标截止时间不足15日的，则应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

6.招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改内容将按投标人须知前附表相关规定执行；投标人应及时在网上查寻并自行下载招标人发出的通知、修改、答疑、补疑等重要内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

四、投标文件

7.投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.投标文件的组成

8.1 投标文件包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）资格、技术、商务部分

8.2 资格和业绩证明文件：

见投标人须知前附表要求。

9.投标文件填写说明

9.1投标人应按照招标文件第六章投标文件格式完整地填写投标函等以及招标文件中规定的其它内容，然后装订成册。

10.投标文件附件的编制

10.1投标文件附件由投标人视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

11.投标报价

11.1币种为人民币。

11.2投标报价应包括投标人须知前附表规定的所有内容，投标人应按投标函的内容逐项填写，并由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

12.投标保证金

12.1本项目约定投标人应提供的投标保证金金额、提交方式、投标保证金到账截止时间、投标保证金有效期等详见投标人须知前附表。

12.2投标保证金可采用下列形式之一种：

（1）银行转帐；

（2）银行电汇；

以银行转帐或电汇形式提交的投标保证金必须从投标人基本账户转出。

12.3中标候选人以外投标人的投标保证金退还详见投标人须知前附表。

12.4中标人和其他中标候选人的投标保证金退还详见投标人须知前附表。

12.5发生下列情况之一，保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）中标人不按本招标文件规定提供低价履约担保的（如果有）。

（4）中标人不按本招标文件规定参加相关测试或相关测试未通过的（如果有）。

（5）中标人不按本招标文件规定支付招标代理服务费或交易服务费的。

（6）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

（7）《招标投标法》、《招标投标法实施条例》及《重庆市招标投标条例》等法律法规规定的没收投标保证金的情况；

13.投标文件的有效期

自开标日起90日内，投标文件保持有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

14.2投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署同时加盖单位公章（在投标文件格式规定的签字盖章处）。

14.3投标文件正本1份，副本数量、电子文件数量详见投标人须知前附表。如果正本与副本不符，以正本为准。

14.4投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

14.5投标文件如果有涂改和增删，必须由同一人签署人（法定代表人或其授权委托代理人）签字或盖章方为有效。

14.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

五、投标文件递交

15.投标文件的密封及标记

15.1投标文件的正、副本标记：详见投标人须知前附表。

15.2投标文件的密封和标注：详见投标人须知前附表。

15.3如果投标人未按上述15.2要求密封并加写标记，将导致投标文件被拒收，招标人或招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

16.投标截止时间

16.1投标文件必须在投标人须知前附表规定的投标截止时间前派人送达至投标人须知前附表规定的投标文件递交地点。

16.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人或招标机构不受理。

16.3投标产品样品的要求及递交：招标文件若要求投标人提供投标产品样品，应在投标人须知前附表中明确样品的规格及数量，样品提交时间、地点，以及样品的包装、标记及处置方式。

17.投标文件的修改和撤回

17.1投标截止时间以前，投标人可以修改或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标机构收到书面材料后，向投标人出具签收凭证。

17.2投标人修改或撒回己递交的投标文件的书面材料，须按本章14.2、15.1的要求签字、盖章、密封、标记，派人送达投标人须知前附表指定的地点，并标明“修改”或“撒回”字样。

17.3开标后，投标人不得修改或撤回投标文件。否则，修改的投标文件无效；撒回投标文件的其投标保证金不予退还。

六、开标及评标

18.开标

18.1 开标时间及地点：

招标人或招标机构按招标文件投标人须知前附表规定的开标时间、开标地点公开开标。并邀请所有投标人的法定代表人或其授权代表准时参加。

18.2开标程序：

主持人按下列程序开标：

- 宣布开标纪律;

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件密封情况,并作好检查记录;

- 按照投标人须知前附表规定的随机当众开标,公布《投标函》规定的内容∶投标人名称、投标报价等。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在《开标记录》上签字确认;

- 开标会结束。

19.评标

19.1评标委员会

19.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会人数及成员的确定方式，按照投标人须知前附表的相关规定，在开标前从评标专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家组成。

19.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

19.1.3招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息，包括项目概况及需求，招标文件编制和评标办法设置等情况。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

19.1.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

19.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

19.2评标原则

评标原则遵循公平、公正、科学和择优的原则。

19.3评标方法

评标委员会按照第三章规定的评标方法、评审因素、评标标准和评标程序对投标文件进行评审。第三章“评标方法”没有载明的评审因素、方法和标准，不得作为评标依据。

19.4评标澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

19.5中标候选人的推荐方法

根据招标文件第三章载明的评标方法，由评标委员会按照综合评价得分由高到低排序，或评标价格由低到高排序，推荐前三名为中标候选人。也可根据招标人授权，由评委会直接确定中标人。

七、评标结果及定标

20.评标结果公示

20.1招标人公示中标候选人，详见投标人须知前附表。

20.2投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

21.定标

详见投标人须知前附表。

八、授予合同

22.中标通知书

22.1评标结果公示结束后无异议，招标人应当在确定中标人后5日内发出中标通知书，发放方式详见投标人须知前附表。

22.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

22.3中标通知书将是本合同的一个组成部分。

23.签订合同

23.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点并向买方提供履约担保（如招标文件要求提供时）后，与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

23.2中标通知书、中标人的投标文件、招标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24.履约担保

24.1招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。

24.2履约担保形式、担保金额、提交时间详见投标人须知前附表。

24.3中标人如未按第24.1及24.2条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格且不退还投标保证金。

24.4中标人不履行与招标人订立合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

九、重新招标和不再招标

25.重新招标

25.1有下列情况之一的，招标人应重新招标：

（1）招标公告截止后或投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标人的。

25.2依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

26.不再招标

26.1重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。

26.2　重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人;无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

十、纪律、监督和投诉

27.纪律要求

27.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
     27.1.1有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

27.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
     27.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （2）投标人之间约定中标人；
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
    27.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.2.3使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
    27.2.4投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其它弄虚作假的行为。

27.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素进行评标。

27.4对与评标活动有关工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

28.监督

本次招标活动接受有关行政监督部门监督，具体监督部门详见投标人须知前附表。

29.投诉

29.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内有权向有关行政监督部门投诉。

29.2对招标文件有异议的应在领购招标文件后10日内，或投标截止时间/开标时间10日前提出；对开标程序及过程有异议的，投诉人应在开标现场提出；对评标结果有异议的，投诉人应在公示评标结果后10日内提出。

投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并提交经投诉单位法人或授权代表签字、加盖公章的《投诉书》。

29.3投诉人应保证其提出投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并依法承担相应的法律责任或赔偿责任。

29.4行政监督部门自收到投诉后，按照国家发改委等九部委2013年23号令修改过的国家发改委七部委2004年11号令关于投诉处理办法的相关规定及程序进行处理。

十一、招标代理服务费及入场交易服务费

30.招标代理服务费

30.1招标代理服务费的支付：由中标人支付详见投标人须知前附表。

30.2招标代理服务费为银行支票、银行汇票或现金。

31.招标文件售价

详见投标人须知前附表。

十二、其他

见投标人须知前附表要求

- 第三章评标方法

- 第一节 评标方法前附表

评标方法前附表是对《评标方法》所对应条款的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 与投标人名称一致，符合招标文件《投标人须知前附表》12.1款要求。 |  |  |
|  |  | 投标文件的签署及盖章 | 投标文件格式规定的签字盖章处法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |  |  |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能一个有效报价 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  | 其它资格条件要求 | 符合第二章投标人须知前附表2.3、2.4项规定 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 服务内容 | 符合第二章投标人须知前附表第1.5项规定 |  |  |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章投标人须知前附表第1.6项规定 |  |  |
|  |  | 投标报价 | 本项目采购预算为135万元，投标人的投标总报价不得超过采购预算，否则作否决投标处理。 |  |  |
|  |  | 商务符合性 | 符合商务符合性应答表中的要求（无负偏离） |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章第一节投标人须知前附表第13项规定 |  |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件规定的其他实质性要求 |  |  |
| 2.2.1 | 分值构成(100分) | 报价部分60分 商务部分29分 技术部分11分 |  |  |  |
| 2.2.2 | 评分标准 | 报价部分（60分） |  |  |  |
|  |  | 投标总报价（60分） | 所有通过初步评审的有效投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后取算术平均值作为评标基准价。 各有效投标总报价等于评标基准价得60分满分，其余有效报价与评标基准价相比，每低1%扣0.5分，每高1%扣1分，扣完为止。计算评标基准价去掉的报价仍参与评分。 以上计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，按插值法计算。 |  |  |
|  |  | 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人拒绝书面说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理，其报价不能参与评分。 |  |  |  |
|  |  | 商务部分（29分） |  |  |  |
|  |  | 企业业绩5 | 在资格审查的基础上，从2014年1月至本招标文件发出日期间，每增加1个银行总行级柜面系统测试实施案例加1分，每增加1个银行总行级新建核心系统配套外围群系统测试案例得1.5分。若出现同一案例中既有银行总行级柜面系统测试实施内容，又有银行总行级新建核心系统配套外围群系统测试内容的，则本案例取两者得分的最高分，得1.5分。 以上累计最多得5分。 案例证明材料应为合同复印件并加盖投标人公章，且合同至少需显示：合同内容、项目实施工作范围，原件备查。案例时间以合同签订时间为准。 注：请投标人按照招标文件格式给定的“资格评审业绩表”和“评分评审业绩表”自行填列，评标委员会按照投标人自行填列的业绩表进行初审和评分。 |  |  |
|  |  | 实施经验11 | 供应商应具备银行支付业务系统或银行中间业务系统或银行信用卡系统测试的成功实施案例经验： 1. 从2014年1月至本招标文件发出日期间，在资格审查的基础上，每增加1个银行支付系统测试实施案例得1分，累计最高得6分；每增加一个银行中间业务系统测试实施案例得0.5分，累计最高得3分；每增加一个银行信用卡系统测试实施案例，得0.5分，累计最高得2分。若同一案例中同时存在上述任意2个有效内容或同时存在上述3个有效内容的，可叠加得分。 以上所有得分累计不超过11分。 2. 供应商提供的项目测试实施案例必须提供案例证明材料（案例证明材料应为合同复印件并加盖投标人公章，且合同至少需显示：合同内容、项目实施工作范围），原件备查。若有案例是在2019年后中标的项目，尚未签订合同的，则可提供中标通知书复印件并加盖投标人公章作为案例证明材料，原件备查。若有提供的案例证明材料与上述要求不符、提供的案例证明材料或中标通知书模糊不清等，均视为无效案例证明材料。 注：请投标人按照招标文件格式给定的“资格评审业绩表”和“评分评审业绩表”自行填列，评标委员会按照投标人自行填列的业绩表进行初审和评分。 |  |  |
|  |  | 团队能力13 | 项目组织人员能力：根据所提供的项目组织架构的测试经理和中高级测试工程师的资历和项目实施经验进行评分。 1. 测试经理（4分）：在资格审查的基础上，每增加1个银行支付系统测试实施案例，加0.5分;每增加1个银行系统项目群（涉及的测试系统超过10个）测试案例，且在其中担任测试经理,加1分;累计最高得4分。投标文件须提供人员简历，其中测试经验须包括但不限于项目名称、实施时间、担任职务、所负责内容、银行名称、银行证明人及联系方式，未提供不得分。 2. 中级或高级测试工程师（4分）：在资格审查的基础上，团队中每多增加一名满足资格要求的高级测试工程师，加2分；每多增加一名满足资格要求的中级测试工程师，加1分，最高得4。投标文件须提供人员简历，其中测试经验须包括但不限于项目名称、实施时间、担任职务、所负责内容、银行名称、银行证明人及联系方式，未提供不得分。 3. 测试承诺投入项目人月数在满足65人月的基础上，每增加2人月得1分，最高得5分（增加部分不足2人月的，不得分）； 注：投标人须提供拟投入的现场实施项目组人员表、简历及由投标人单位为以上实施项目组人员缴纳的2019年1月--2019年6月的养老保险缴纳证明（若为第三方人力外包公司代为缴纳的，还需提供相应佐证资料）。公司提供材料必须真实，如有造假则直接取消中标资格。 |  |  |
|  |  | 技术部分（11分）：技术部分评委打分保留至小数点后一位，投标人技术部分最终得分取所有评委的算术平均值。算术平均值得分保留至小数点后两位，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |
|  |  | 实施方案9 | 1. 从提供详细的组织架构、各阶段人员投入计划、各级别人员投入比例等方面综合横向比较打分，最优得2分，其余酌情扣分。 2. 测试进度计划完整、与项目总体计划完全匹配，最优得2分，其余酌情扣分； 3. 测试实施方案需包括工作量评估模型、实施组织，过程监控及质量保障等内容，最优得2分，其余酌情扣分； 4. 测试实施方案需包括项目管理、配置管理、版本管理、环境规划管理的内容，最优得1分，其余酌情扣分； 5. 测试培训实施方案：提供详细的测试培训方案和计划，培训主题包括但不限于性能测试、自动化测试、敏捷测试，测试体系建设，且每个培训主题的培训次数不少于3次，每有一个测试主题的方案得1分，最高得2分。 |  |  |
|  |  | 附加服务2 | 工具赠送：免费赠送自主知识产权（提供相应自主知识产权的软件著作权证书复印件或相关证明材料，以上复印件须加盖投标人公章，原件备查）的挡板工具、接口测试工具、仿真测试工具、性能测试工具、测试管理工具，且所赠工具我行可无期限免费使用（提供承诺书，格式自拟），每赠送1个工具得1分，本项累计最高得2分。 |  |  |
| 评标程序 |  | 评标委员会首先按照本附表2.1.1～2.1.3对投标人进行初步审查，再对初步审查合格的投标人，按照本附表2.2.2规定的标准和分值进行详细评审。 |  |  |  |
| 复核 |  | 招标人有权取消虚假应标的投标人的中标资格并没收投标保证金，如采用虚假成功案例投标等。 |  |  |  |

- 第二节　评标方法

- 1．评标方法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按各投标人总得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，以商务部分评分高的优先；商务部分评分也相等时，技术部分评分高的优先；技术部分评分也相同时，由评标委员会投票表决确定中标候选人排位顺序。招标人不得在中标候选人之外确定中标人。

- 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标方法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标方法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成（100分）

报价部分60分；

商务部分29分；

技术部分11分。

2.2.2 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标方法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

- 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章第一节“投标人须知前附表”第2.3条投标人资格要求规定的有关证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第一节评标方法前附表2.1.1、2.1.2、2.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第二章第二节“投标人须知”第2.4条所规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的评标因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位。

3.2.3 投标人总得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.3.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 第四章合同条款及格式（部分）

合同编号：

重庆银行xxx合同

甲方（全称）：重庆银行股份有限公司

乙方（全称）：

重庆银行股份有限公司

年  月

目录

第一章项目说明	- 30 -

第二章术语定义	- 30-

第三章服务范围、内容	- 30-

第四章工作时限及安排	-30 -

第五章双方权利与义务	-30 -

第六章服务质量要求	- 32 -

第七章合同价款与结算	- 32-

第八章知识产权保护	- 32-

第九章安全保密承诺	- 32 -

第十章审计与监督	- 33 -

第十一章禁止分包、转包开发	- 33 -

第十二章服务连续性与应急管理	- 34 -

第十三章不可抗力	- 34-

第十四章双方违约责任	- 34 -

第十五章争端解决机制	-35 -

第一十六章合同生效、变更、终止	-35-

第一十七章双方约定的其他事项	-37-

第一十八章附则	-37 -

# 第一章项目说明

第一条 依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就 的要求，经协商一致，签订本合同，并保证严格履行。

# 第二章术语定义

第二条除非本合同另有特别约定，本合同所使用的术语、概念的含义如下：

2.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2.2“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“商业秘密”指甲、乙方各自拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律法规所认可的任何信息。

2.4“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

# 第三章服务范围、内容

第三条 本次的主要服务内容包括

3.1主要服务内容

3.2服务地点

# 第四章工作时限及安排

第四条  项目工期

第五条  项目入场要求

# 第五章双方权利与义务

第六条  甲方权利与义务

6.1 甲方提供完成本项目所需环境，包括软硬件环境、工作场所等；

6.2 甲方向乙方提供并允许乙方为测试工作目的而使用的双方商议确认的信息、数据、资料；

6.3甲方有权要求乙方更换不合格的项目成员，项目成员是否合格的最终解释权归甲方所有；

6.4甲方对乙方服务的工作态度、技术水平、工作成果进行监督和评判，以提高乙方的服务质量。

第七条  乙方权利与义务

7.1乙方派出人员应遵守甲方有关制度、工作纪律和安全规定，乙方服务人员应在甲方规定的工作场地范围内工作；

7.2乙方在服务期内应严格按照甲方管理要求执行，包括但不限于：需求管理制度、项目管理制度、开发管理办法等；

7.3乙方应就服务水平执行情况进行定期报告，甲方将视服务水平进行对项目实施绩效管理。

7.4乙方应制定服务中断相关的应急处理预案，提供备份人员，乙方应配合甲方开展业务连续性管理计划以及应急演练。

7.5服务过程中，乙方不得因自身原因无故调换驻场人员，以确保服务人力的长期性和稳定性。如服务人力不能胜任行方所要求的技术工作，乙方有义务更换能够胜任的技术人力。

7.6乙方人员在甲方现场工作期间，应严格遵守甲方的相关规章管理制度以及遵从银行业相关监督法规，特别是有关信息科技风险制度和流程。

7.7乙方需保障甲方对外包活动的监控和检查的权利，配合甲方的内、外部审计机构的监督检查，及配合银行业监管机构的监督检查。

7.8未经甲方同意，乙方不得将外包服务分包、转包或变相转包。甲方可要求乙方提供外包人员的入职证明以及外包人员的相关资质证明。

7.9乙方应配合甲方的外包绩效考核管理工作。

7.10乙方应根据甲方要求及时调换现场实施人员。

7.11 乙方禁止以重庆银行的名义开展其他活动。

7.12因履行合同而发生的一切安全保障责任、人身伤亡事故及造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

7.13在履行合同期间，甲方开发中心对乙方外包人员严格管理，并按照甲方要求实行考勤登记制度。如因特殊原因请假，须向甲方开发中心项目经理说明原因并提交相应申请，待甲方批准后，方可请假，不能擅离职守。

7.14乙方应严格按照消费者权益保护相关法律法规、监管规定的要求执行，乙方负有保护甲方个人金融信息的职责和保密义务，以保护甲方金融消费者合法权益。

# 第六章服务质量要求

第八条甲方负责测试计划制定、业务需求分析、测试用例编写、缺陷管理等重要性工作，乙方负责测试用例执行等一般性工作。

# 第七章合同价款与结算

第九条 合同价款

本次合同总额最高为。

第十条  合同付款与结算

10.1甲方按以下方式支付：

10.2甲方付款前，乙方具有先行开具等额一般纳税人合法增值税专用发票的义务。

第十一条 合同价款以人民币结算，采用汇款形式。

乙方指定的收款账户信息以乙方提供的《付款申请书》中的内容为准，付款申请材料包括：

11.1、与应付款等额的符合国家财税规定的与乙方公司名称一致的发票；

11.2、乙方提交其盖章的付款申请；

11.3、有甲方相关部门出具的证明乙方工作量和工作质量合格的证明文件；

# 第八章知识产权保护

第十二条版权、使用权、转让权的分属

12.1、本合同签署前甲乙双方各自已拥有的知识产权所有权不变。若甲方需使用乙方所拥有的产品，甲方应享有永久免费使用权。

12.2、甲方独享有本合同下产生的系统等成果的所有知识产权，未经甲方许可，乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。

12.3、乙方保证履行本合同中均不得侵犯任何合法知识产权，由于软件使用产生的一切知识产权纠纷责任均由乙方承担。该条款有效期不随合同的结束而终止。因乙方提供的产品或服务导致甲方受到有关侵犯其专利权、商标权或著作权等知识产权的指控，由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有费用。甲方因此而遭受损失的由乙方承担。

# 第九章安全保密承诺

第十三条本保密协议所称“保密信息”是指乙方因本项目而从甲方处获得的任何专属的或保密的信息和数据以及因本项目产生的任何信息和数据（具体定义详见附件一），甲乙双方在订立合同过程中知悉的保密信息等，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。保密责任不因本合同履行完毕而解除。

第十四条在本合同生效后，任何一方向另一方提供的、该另一方不能从公共渠道取得的信息均构成提供方的保密信息，接受信息的一方除非以履行本合同为目的，不得向任何第三方披露或许可任何第三方使用该等保密信息，但接受信息的一方根据中国有关法律的规定有义务进行披露的情形除外，在此情形发生前，接受信息的一方应当首先通知提供信息的一方该等法定披露的范围及所依据的有关法律规定。

第十五条乙方应对本合同的内容保密，未经甲方书面同意，乙方不得将合同、合同附件、与合同有关的计划和项目书及资料等泄露给其他单位和个人。乙方依据本合同所实施的工作均以甲方的名义进行，如有违反，给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任，对此甲方有权解除合同。

第十六条甲乙双方应当告知并以适当方式约束相关人员或公司、公司分支机构，在合同履行期内及合同目的达成后或人员离职后仍在保密期限内承担保密义务。如相关人员或公司、公司分支机构等泄露保密信息，违约方应承担违反保密义务的法律责任。

第十七条乙方未按本合同约定使用保密信息或者泄露保密信息，甲方有权终止双方的合作项目并要求乙方赔偿损失；如乙方及其工作人员未按本合同约定使用保密信息或者泄露保密信息而触犯有关法律，甲方有权依法请求有关部门追究乙方的民事责任。

# 第十章审计与监督

第十八条在本合同有效期内，甲方对乙方拥有审计监督的权力。

第十九条 在本合同有效期内，乙方承诺接受甲方或委托机构和银监机构对其服务活动进行监督和检查。

# 第十一章禁止分包、转包开发

第二十条在本合同有效期内，乙方必须亲自履行甲方委托的测试工作，未征得甲方的书面同意，不得将其在本合同项下的人力服务受托给其它第三方执行。违反本项规定的，乙方构成根本违约，甲方有权单方解除合同，要求乙方按本合同金额的20%承担违约责任，并要求乙方赔偿甲方产生的实际损失。

# 第十二章服务连续性与应急管理

第二十一条签订合同时，甲方项目经理在项目开始之前针对项目考虑有关服务无法持续进行、项目被迫中断、外包商倒闭或陷入重大经济、财务、法律事项后的应急预案。同时，应针对项目制定相应的应急计划，采取适当措施评估及解决因服务商业务中断或其它问题导致的可能后果。

第二十二条签订合同时，乙方需明确应该提供的业务连续性保障水平，以及提供相关资源的承诺，乙方应满足甲方连续服务性管理目标要求，优先响应甲方业务连续性目标和应急管理要求。签订合同时，乙方需明确报告条款，至少包括常规报告内容和报告频度、突发事件时的报告路线、报告方式及时限要求。

# 第十三章不可抗力

第二十三条本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服并对当事人造成重大影响的客观情况，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、罢工、政府行为或法律规定及政策变化等。

第二十四条在本合同履行期间，如发生不可抗力事件造成不能按照约定履行本合同的，遇不可抗力的一方应立即将该事件情况书面告知另一方，并应在10日内，提供不可抗力事件证明材料及合同不能履行或者需要延期履行的书面材料，经双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第二十五因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但双方另有约定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

# 第十四章双方违约责任

第二十六条 服务人力违约

26.1、乙方在接到甲方通知后，须在一周内提供乙方测试人员的简历供甲方筛选，选中的测试人员能够在两周内到场开展工作，若未按时入场，每延迟一个工作日，乙方应向甲方支付合同总价  %的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的_ __%；

26.2乙方因自身原因调换驻场人员, 且未经甲方许可,甲方不予支付该人员本付款阶段的所有服务费用，并有权终止本合同；

26.3乙方服务人力不能胜任甲方所要求的技术工作，乙方有义务更换能够胜任的技术人力。如连续两次更换后的人力仍无法胜任甲方所要求的技术工作，甲方不予支付该人员本付款阶段所有服务费用，并有权终止本合同，且乙方应向甲方支付合同总价  %的违约金。

第二十七条付款违约，若甲方未按照合同规定期限付款，每延迟1个工作日，甲方应向乙方支付合同总价  %的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的__ __%；

第二十八条 其他条款违约，任何一方违反本合同所规定的其他义务，除本合同另有规定外，违约方按合同总价的 %金额向对方支付违约金。

第二十九条按本合同赔偿的违约金应在15个工作日内付清，否则，按逾期付款处理，即每迟延一日按合同总额的 %支付罚息。

# 第十五章争端解决机制

第三十条本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

第三十一条基于本合同产生的或与本合同相关的任何争议，按本合同及其附件优先、招标文件及其附件次之、乙方投标文件及其附件最后的优先顺序加以解决。以上文件对同一事项若有不同规定亦按上述优先顺序规定为准。

第三十二条因为本合同而发生的任何争议，都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。

第三十三条如果双方通过协商不能解决争议的，任何一方可将争议提交重庆仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

第三十四条 在任何争议期间和/或对争议仲裁期间，除争议所直接涉及的条款外，任何一方有权按照本合同的条款行使其在本合同项下的权利，同时，应履行其在本合同项下的所有义务。

# 第一十六章合同生效、变更、终止

第三十五条合同生效，本合同自双方 加盖公章之日起生效，自乙方的所有义务履行完毕之日起终止。

第三十六条本合同对每一方的权利义务继受人和合法受让人均具有约束力；但是，未经另一方事先书面同意，任何一方均不得转让（无论是通过法律运作、证券或资产的销售、合并或其他方式）本合同的全部或部分。任何企图在违反本条规定情况下进行的转让均无效。

第三十七条任何一方未行使其于本合同项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利或其它权利的放弃或丧失。

第三十八条 如果本合同中的任何条款或规定被认为非法或不可执行，则除这些条款和规定以外的其他条款的效力和可执行性不得因此而受到影响。

第三十九条本合同将保持其效力直到各方已完全履行本合同项下的所有义务并且本合同各方之间的所有付款和索赔已结清后终止。

第四十条任何一方都有权利提出合同的变更和解除。一方要变更合同的，应该先向对方发出通知，然后进行协商，未经协商擅自变更合同的，该变更无效。

第四十一条 本合同生效后，除法律法规或本合同另有规定外，未经甲、乙双方协商一致，任何一方不得提前中止、终止或解除本合同。任何一方违反本规定的，应赔偿守约方因此所产生的实际损失，且守约方有权解除本合同。

第四十二条 所有关于本合同条款的修改、补充、变更经双方代表以书面形式制成并签字并加盖公章后均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四十三条在执行合同过程中之联系须以书面形式制成，正式信息还需以传真、邮递快件等方式传达至对方。

第四十四条合同变更，合同变更应采用书面形式。合同一方提出变更，应提前30日书面通知另一方，另一方应在7个工作日内予以书面答复，逾期不答复的视为同意变更。合同的变更需经双方代表签字加盖公章。

第四十五条合同终止，有下列情形之一的，本合同终止：

1.本合同之双方债务已经按照约定履行完毕；

2.合同解除；

3.法律规定或甲乙双方约定终止的其他情形。

合同终止后，双方应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯继续履行通知、协助、保密义务。

第四十六条 下列情形下，当事人可以解除合同，有过错一方应当赔偿对方因此而受到的损失：

1.因不可抗力致使不能实现合同的；

2.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

3.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在7日内仍未履行；

4.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的；

5.法律规定其他情形。

第四十七条当事人一方依照本合同约定主张解除合同的，应当以书面形式通知对方。本合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，按照本合同关于争议解决的约定处理。

# 第一十七章双方约定的其他事项

第四十八条  乙方需按照银监机构要求提供相应的安全评估、风险评估及审计报告，并承诺报告的有效性和真实性。

第四十九条  乙方应就服务水平执行情况进行定期报告，甲方将视服务水平进行对项目实施绩效管理。

第五十条  乙方应制定服务中断相关的应急处理预案，提供备份人员，乙方应配合甲方开展业务连续性管理计划以及应急演练。

第五十一条  乙方公司应按照甲方要求签署公司保密协议，保密协议应作为本合同的重要组件，保密协议内容详见附件一：《IT外包保密协议》。

第五十二条  乙方在合同签订前10日内向甲方提交履约保证金元（大写：人民币元整），在合同执行完成时甲方将把履约保证金无息退还给乙方，如有违约，则仅退回扣除违约金后的余额。

# 第一十八章附则

第五十三条本合同签约地为重庆。

第五十四条本合同正本一式伍份，甲方持有叁份，乙方持有贰份，具有同等效力。

第五十五条甲乙双方须提供的文件是本合同附件，所有附件是本合同必不可少的部分，并与本合同具有同等法律效力。

第五十八条本项目招投标文件为合同重要组成部分，本合同未涉及的按招投标文件执行。

第五十九条本文附件包括以下组成部分：

附件一：IT外包保密协议

附件二：IT外包活动个人承诺书

（以下无正文）

甲方：

乙方：

日期：  年  月

（盖章）

日期：  年  月

（盖章）

IT外包保密协议

甲方：重庆银行股份有限公司

乙方：

鉴于甲乙双方准备就 项目进行合作，在合作谈判和正式合作的过程中，甲方需向乙方提供有关保密信息，为明确双方的权利义务，确实保障保密信息提供方的权益，双方订立本保密协议。

- 一、保密信息的定义

本保密协议所称“保密信息”是指乙方因本项目而从甲方处获得的任何专属的或保密的信息和数据以及因本项目产生的任何信息和数据，包括但不局限于以下资料或信息：财务数据，商业和战略计划，商业培训和流程，个人信息，图纸，样品，设备，展示，技术信息，研究，产品，服务，客户名单及客户信息，市场，市场战略，计划，软件及相关的说明书和文件，开发，发明，程序和设计有关的任何信息，数据，文件或材料。

双方确认，甲方向乙方提供的信息不论以口头、书面或电子形式为载体，亦不论是否标明或说明为保密信息，均属本协议所指保密信息。双方认为，本协议的签署即视为对上述信息已采取保密措施。

双方确认，本协议所指“保密信息”包括其中一方拥有的透露给另一方的第三方的保密信息。

保密信息不包括接受方能够提出足够合理证据证明的下述信息、数据、文件或材料：1、在透露的时候，接受方已掌握的信息； 或2、在透露前或透露时，已成为公有的信息； 3、提供方书面同意对外公开的信息。

- 二、接受方的保密义务

1、乙方保证将所接受之保密信息仅用于与合作有关的目的或用途；且不得于合作结束后或于合作项目外的其他业务中使用接受的保密信息。

2、在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后，乙方均不得使用其获得的甲方的保密信息从事与甲方有竞争性的业务。

3、乙方保证对所接受之保密信息妥善保管、按本协议之约定保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。未经甲方书面同意，乙方不得向第三方披露、公布、援引或许可第三方使用其所获得的保密信息或者本项目的存在。

4、乙方保证保密信息仅在其参与本合作项目的负责人和雇员范围内知悉，在上述人员知悉保密信息前应提示信息的保密性和应承担义务，并保证上述人员以书面形式接受本协议的约束。乙方不得向未参加本项目的工作人员透露保密信息。

5、在项目结束后，乙方应将保密信息和资料交还给甲方，或按甲方的要求销毁。

- 三、保密期限

乙方对所接受之保密信息的保密期限：自保密信息披露时起（无论披露时间在本协议生效之前还是之后），至该信息成为公开信息前，乙方均应按本协议之约定承担保密义务。

- 四、违约责任

若乙方违反本合同的约定，应按本合同总价的   5  %支付违约金。，如果乙方违约造成的甲方实际损失大于该违约金的，则乙方还应向甲方赔偿违约金与甲方损失之间的差额。

- 五、争议解决

在合同履行过程中，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，应采用以下第  1种争议解决方式：

1、任何一方均可向 甲方   所在地人民法院提起诉讼；

2、任何一方均可向重庆仲裁委员会提出仲裁申请。

- 六、法律适用

本协议适用中华人民共和国法律。

- 七、协议生效

本协议随项目合同一同生效。

- 附件2：

- IT外包活动个人承诺书

重庆银行股份有限公司：

本人      系             外派贵行  目提供外包服务的IT人员，对参与贵行该外包项目过程中接触到的“保密信息”及包括但不限于涉及需求、设计、算法、源代码、业务流程、管理理念、文档资料和客户敏感信息等内容负有单方保密责任。

“保密信息”是指：乙方因本项目而从甲方处获得的任何专属的或保密的信息和数据以及因本项目产生的任何信息和数据。包括但不局限于以下资料或信息：财务数据，商业和战略计划，商业培训和流程，个人信息，图纸，样品，设备，展示，技术信息，研究，产品，服务，客户名单及客户信息，市场，市场战略，计划，软件及相关的说明书和文件，开发，发明，程序和设计有关的任何信息，数据，文件或材料。前述信息不论以口头、书面或电子形式为载体，亦不论是否标明或说明为保密信息，均属保密信息。

客户敏感信息指：1、数据文档可在行方内部或某一部门内部公开，如本行规章制度、业务统计数据等；2、数据文档只能由少数人员接触，如客户基本信息、员工基本信息、账户交易信息、本行尚未公布的财务信息等；3、数据文档只能由专人管理，包括系统管理密码、系统加密密钥、数字证书等，作为参加该项目的前提，我承诺如下：

一、不得向第三方或所在公司非项目组成员泄露任何接触到的包括但不限于涉及需求、设计、算法、源代码、业务流程、管理理念、文档资料和客户敏感信息等内容。

二、遵守行业道德规范以及所在公司与贵行签订的外包合同中的保密条款。

三、自保密信息披露时起，至该信息成为公开信息前，本人均应按本协议之约定承担保密义务。

四、若本人违反保密承诺，应就其每一次的违约行为向贵行支付人民币2万元违约金，如果本人违约造成的甲方实际损失大于该违约金的，则本人愿意向贵行赔偿违约金与贵行损失之间的差额。

由此产生的一切法律后果，本人愿意承担相关的法律责任。

承诺人：

身份证号：

年  月  日

- 第五章  项目需求

- 第一节  基本要求

人员要求:

| 人员角色 | 相关要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试经理 | 业务经验要求 | 7年（含）以上金融IT开发、测试、品管经验，5年（含）以上银行测试经验，20人以上测试规模的团队负责人，担任过3个银行测试项目的测试经理，担任过1个银行总行级支付系统项目的测试经理。 |
|  | 技能要求 | - 掌握测试管理的基础知识，具有项目的测试管理工作经验； - 掌握主流的功能测试或性能测试方法与理论，具有中大型项目群组的功能测试工作经验； - 掌握主流测试工具，具备项目设计功能测试或性能测试策略的能力；具备较强的沟通协调管理能力，测试风险识别能力； - 熟悉主流的测试管理工具，具备制订测试计划，设计测试方案，编写测试报告能力。 |
| 高级测试工程师 | 业务经验要求 | 5年（含）以上银行测试经验。至少参与过3个（含）以上的银行测试项目，至少参与过1个银行总行级支付系统的测试经验。 |
|  | 技能要求 | - 熟悉软件测试基本理论和方法，熟悉银行业务流程，掌握需求分析业务技能； - 熟悉界面分析、数据分析、流程分析或性能分析的业务技能； - 有较强的分析理解能力、沟通能力、学习能力和语言表达能力和质量、风险意识； - 具备分析需求、设计流程的能力，制订测试计划，设计测试方案，编写测试报告能力。 |
| 中级测试工程师 | 业务经验要求 | 3年（含）以上银行测试经验，具备测试缺陷/问题管理、至少参与过2个或以上的银行测试项目，至少参与过1个银行支付系统或银行中间业务系统或银行信用卡系统的测试经验。 |
|  | 技能要求 | - 熟悉软件测试基本理论和方法，掌握需求分析业务技能； - 熟悉界面分析、数据分析、流程分析或性能分析的业务技能； - 有一定的分析理解能力、沟通能力、学习能力和语言表达能力和质量、风险意识； - 具备制订测试计划，设计测试方案，编写测试报告能力。有良好的执行、推动能力。 |
| 初级测试工程师 | 1年（含）以上银行测试经验，并熟练掌握测试工具，并且经招标方项目经理审核后方可进场。 |  |

- 第二节  商务符合性要求

| 条款号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务内容：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 2 | 服务地点：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 3 | 服务期限：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |
| 4 | 服务质量及验收要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |
| 5 | 服务成果要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |
| 6 | 售后服务要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |
| 7 | 付款方式：参照附件《重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）--测试外包方案》附录三付款方式。 特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。 |
| 8 | 1、履约担保金额：合同总金额的5%； 2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票； 3、履约担保提交时间和账户：中标人须收到中标通知书后10日内提交 （户名：重庆银行股份有限公司 账号：020101040017909 开户行：重庆银行总行营业部）； 4、履约保证金退还时间：项目整体全部正式上线3个月后，一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |
| 9 | 对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求： 应保证投入项目人月数不少于65人月，测试经理1人且全职，高级测试工程师至少1人且全职，中级测试工程师至少2人且全职。高、中级测试人员人月投入不低于总人月数的30%，项目实施实际编写案例数不少于8500个（超过不做限制），UAT测试执行轮次不少于3轮；中标方需配合招标方相关业务人员完成系统确认验收工作。 测试经理和高级测试工程师需要从中标通知书发出的规定时间内到项目正式上线的时间段内，全职驻场。 |
| 10 | - 完全满足招标文件第五章《项目需求》第一节《基本要求》中的“人员要求”表格中的所有条款和内容。 |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

- 第六章　投标文件格式（部分）

项目名称：

（标注正本或副本处）

投标文件

投标人全称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

联系电话：

年月日

目录

（投标人自拟）

- A：投标函部分

1.投标函

致：                （招标人）

我方收到____________________________（项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供完成本项目的所有服务工作，投标总报价（整体包干价）为人民币大写：             ，人民币小写：                。

2、我们现提交的投标文件：正本壹份，副本壹份，电子文本贰份。

3、我们完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求，完全答应招标文件中规定的所有条件和评审办法。

4、在整个投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和招标投标法》等法律法规和《招标文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为中标人，我方将按照评标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本投标函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方同意按招标文件规定，交纳招标文件要求的投标保证金。如果我方成为中标人，保证在接到中标通知书时，向招标代理机构交纳采购代理服务费。

7、投标有效期为90日

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

地址：

电话：                   传真：

邮编：

邮箱：

联系人：

年月日

1.1报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 投标总报价 （人民币小写，单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重庆银行柜面前端整合测试人力外包项目 |  |
| 投标总报价（人民币大写） |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年   月   日

- 2.法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是__________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处粘贴“法定代表人身份证双面复印件”

投标人:（公章）

年月日

- 3.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

致：（招标人）

____________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址__________。

_________（投标人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

此处粘贴“被授权人身份证双面复印”

被授权人签名或盖章：                            法定代表人签名或盖章：

职务：                                          职务：

投标人：（公章）

年月日

- B：资格、技术、商务部分

- 1.诚信声明及承诺

致：                     （招标人）

1、我司申明：我司投标文件中提供的各项证明材料都是真实、可靠性的。若在评标及后续工作中若发现证明材料的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切法律责任。

2、我司承诺项目组织结构中的每个成员在项目实施过程中不得随意变动，所有成员的入场、撤场、更换均需得到重庆银行的书面同意。同时对于人员的频繁变动我司将严格按照《重庆银行外包服务水平协议》的条款执行相应处罚。

3、我司完全认可并愿意遵守招标文件第二章“投标人须知前附表”第21款规定。

4、我司完全认可：“招标文件第二章“投标人须知”第12.5保证金不予退还情况的相关规定。”

5、我方完全认可招标文件中有关“POC测试”（如果有）的相关要求和规定，并承诺严格按招标文件执行。

……

注：投标人可在上述内容的基础上补充其他更优的承诺或说明。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年月日

- 2.投标保证金递交相关信息：

- 投标保证金递交凭证

- 3.其他资料

（该部分资料由投标人根据资格审查要求、商务评分、技术评分等内容，自行编制，格式自拟，并附相应证明资料）

附件1

评审表页码对照表

各投标人按照第三章第一节《评标方法前附表》内的评审因素和评审标准所罗列的内容，以表格形式在此一一对应地将投标文件中所对应页码标注说明，以便评标委员会查找和评审。

- 附件2：

商务符合性应答表

（该表以招标文件正文第五章《项目需求》中“商务符合性要求”描述为准，请各投标人按序号作出响应，若出现前后不一致的情况，以招标文件正文第五章《项目需求》中“商务符合性要求”描述为准）

| 条款号 | 招标要求 | 有否偏离 | 如有偏离， 请自此备注偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 2 | 服务地点：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 3 | 服务期限：详见招标文件第二章中投标人须知前附表。 |  |  |
| 4 | 服务质量及验收要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 5 | 服务成果要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 6 | 售后服务要求：详见招标文件第一章《招标公告》。 |  |  |
| 7 | 付款方式：参照附件《重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）--测试外包方案》附录三付款方式。 特别说明，每次付款前供应商须提供相应金额的可全额抵扣的增值税专用发票。 |  |  |
| 8 | 1、履约担保金额：合同总金额的5%； 2、履约担保方式：银行转账支票、银行汇票； 3、履约担保提交时间和账户：中标人须收到中标通知书后10日内提交 （户名：重庆银行股份有限公司 账号：020101040017909 开户行：重庆银行总行营业部）； 4、履约保证金退还时间：项目整体全部正式上线3个月后，一次性无息退还；如有违约，仅退还扣除违约金后的余额。 |  |  |
| 9 | 对拟投入服务的人员配置、经验等方面的要求： 应保证投入项目人月数不少于65人月，测试经理1人且全职，高级测试工程师至少1人且全职，中级测试工程师至少2人且全职。高、中级测试人员人月投入不低于总人月数的30%，项目实施实际编写案例数不少于8500个（超过不做限制），UAT测试执行轮次不少于3轮；中标方需配合招标方相关业务人员完成系统确认验收工作。 测试经理和高级测试工程师需要从中标通知书发出的规定时间内到项目正式上线的时间段内，全职驻场。 |  |  |
| 10 | - 完全满足招标文件第五章《项目需求》第一节《基本要求》中的“人员要求”表格中的所有条款和内容。 |  |  |

注：请各投标人仔细阅读招标文件相关条款，投标人对招标文件要求进行响应后，招标人在后期合同签订和项目实施过程中将按照招标文件要求执行，不再做出调整。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年   月   日

附件3：投标人业绩表

资格评审业绩表

（请投标人根据招标文件要求如实认真填写附件相关表格资料）

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 合同采购方名称、联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案例1 |  |  |  |  |
| 案例2 |  |  |  |  |
| 案例3 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

评分评审业绩表

（请投标人根据招标文件要求如实认真填写附件相关表格资料）

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 合同采购方名称、联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案例1 |  |  |  |  |
| 案例2 |  |  |  |  |
| 案例3 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

说明：1、每个案例均须提供证明材料。案例证明材料的提供按招标文件相关要求执行。

2、请投标人根据实际情况如实填写上述内容，可在此表基础上扩展并自行添加其他相关内容。

我公司承诺以上内容信息都是真实、可靠的。在评标及后续工作中若发现表中信息的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年月日

附件4：拟投入的现场实施项目组人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 团队 角色 | 行业 工作年限（年） | 职称/专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请投标人根据实际情况如实填写上述内容，可在此表基础上扩展并自行添加其他相关内容。

我公司承诺以上内容信息都是真实、可靠的。在评标及后续工作中若发现表中信息的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年月日

附件5：现场实施项目组人员个人简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历（学位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中的主要工作职责： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目或类似项目 |  |  |  | 业绩中主要完成的工作说明及负责内容 |  | 担任职务 | 银行名称、 银行证明人 及联系方式 |  | 备注 |
| …… | …… |  |  |  | …… |  | …… | …… |  | …… |

说明：请投标人根据招标文件相关要求和实际情况如实填写此表，在此表基础上如有补充信息可自行添加。

我公司承诺以上内容信息都是真实、可靠的。在评标及后续工作中若发现表中信息的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，招标人有权取消我司中标资格并没收我司投标保证金（或履约保证金），我司愿赔偿相应损失并承担一切责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年月日

附件6：

[重庆银行柜面前端整合改造项目（分包二）]

测试外包方案

# 目  录

一、	项目概述	2

(一)	项目背景	2

(二)	项目概述	2

(三)	参考资料	2

二、	项目目标及内容	2

(一)	总体要求	2

(二)	测试范围	3

(三)	项目内容	3

（四）项目周期	4

三、	基本要求	5

四、	实施方案要求	5

五、	计划要求	6

六、	管理要求	6

七、	质量要求	6

八、	人员要求	7

九、	时间要求	8

十、	项目验收要求	8

十一、	技术支持及售后服务	9

十二、	其他要求	10

附录一 TELLER9功能优化清单	11

附录二 原赞同前端需翻写交易清单	11

附录三 付款方式	23

## 项目概述

### 项目背景

我行新一代核心系统上线后，柜面前端系统采用神州数码的TELLER9柜面前端系统产品，该系统版本属于基础版本，在开发工具、业务契合度和业务扩展性方面还可进一步完善。同时，由于新核心项目建设时间短，上线任务紧迫，目前柜面交易仍有500余支运行在原赞同柜面前端系统中。随着柜面业务发展以及统一操作的需要，本次项目需要对从基础版本升级后的神州数码TELLER9柜面系统进行相应的功能优化，同时将完成上述500余支交易的迁移翻写，增强我行柜员操作体验，提升柜面作业效率。

为确保此次柜面前端整合改造项目的软件质量，保障业务部门验收的效果，本项目测试工作将采用整体由我行项目组组织和主导，同时以项目制、包干制的形式，采购外包专业测试厂商方式来开展。测试厂商需确保测试工作的覆盖度，专业性及高效性，满足监管要求，需验证系统可以正常运行并满足上线投产的入口标准，并保障稳定上线运行。

### 项目概述

本项目涵盖对神州数码柜面系统TELLER9的功能优化测试，以及原赞同柜面的500余支交易翻写到TELLER9的测试。测试实施厂商团队须按照招标方质量与进度要求完成测试工作，完成招标方业务验收的支持和配合工作，负责特别运维期1个月内的免费维护测试。

柜面前端整合改造项目计划于2020年10月正式投产上线。

### 参考资料

| 文档名 | 文档来源 | 发表日期 | 文档版本 |
| --- | --- | --- | --- |

## 项目目标及内容

### 总体要求

- 中标方对上线后的最终质量负责，测试必须满足招标方所提出的上线目标；测试必须满足招标方被测业务，被测系统上线后安全、稳定、无故障运营目标。测试实施对于本招标文件所指定的业务范围实现业务场景全覆盖，对于所指定的系统实现系统功能全覆盖；如果有业务或者功能场景的裁剪，需要给出相关的业务影响范围分析及裁剪说明。

- 中标方参与项目实施的全过程，包括需求分析阶段、设计、开发、测试、上线、上线后特别运维期；对于所负责的业务条线及系统的质量，在不同阶段、实施不同的测试活动，有效控制测试相关的风险及问题，保证测试需求分析完整、测试案例覆盖完整、测试执行有序、测试问题处理及时，能按项目的计划要求达到上线的出口标准。

- 时间要求：从中标后项目启动开始，到项目完成上线，特别运维期结束为本项目完成时间。

- 人员要求：中标方人员应包括：测试项目经理、测试分析及设计人员、测试执行人员、质量控制人员等。项目组人员需由招标方面试确认，人员确定之后，未经招标方同意不得擅自调离。对于招标方不满意的人员，中标方负责在两周之内调换到位。

### 测试范围

项目测试以验证项目实施是否达成既定业务要求、业务目标为整体目标，测试范围除了功能层面的正确性验证，同时包含了可用性、稳定性、可操作性、安全性、容错性等直接影响用户体验、外部机构合作的质量特性验证，具体包括业务场景测试、系统功能测试。

### 项目内容

本次项目测试对象分为两个部分，第一部分针对神州数码柜面系统的功能优化（参考附录一 TELLER9功能优化清单），第二部分针对需要翻写的500支柜面交易（参考附录二  原赞同前端需翻写交易清单），具体的测试范围，以需求分析、设计评审后的最终版为准。

测试工作内容：中标方全权负责UAT测试，通过使用但不限于功能测试、非功能测试、接口测试、自动化测试等手段，验证系统可以正常运行并满足上线投产的入口标准。上述测试除了功能层面的正确性验证，同时包含了可用性、稳定性、可操作性、安全性、容错性等直接影响用户体验的质量特性验证。中标方不得少于3轮UAT测试。中标方UAT测试工作内容包括但不限于：

1、 中标方负责项目UAT测试工作，包括功能测试、非功能测试、接口测试等；

- 中标方负责制定项目UAT测试方案；

- 中标方负责完成项目UAT测试案例编写；

4、 中标方负责完成项目UAT测试案例执行；

- 中标方负责完成项目UAT测试的缺陷管理；

- 中标方负责完成项目UAT测试报告编写及汇报；

- 中标方需配合招标方相关业务人员完成项目验收工作，包括但不限于测试培训，数据准备，缺陷管理，测试统计等工作；

特别运维期的测试工作：因本次柜面前端整合改造涉及我行多个外围系统或业务功能模块从原赞同界面到新神马前端柜面的翻写，考虑项目投产的时效性要求，项目组计划以外围系统或业务功能模块为划分维度，以迭代的方式进行多批次投产。预计在项目启动后11个月内完成所有翻写系统或翻写业务功能模块的投产工作。因此，在整个项目测试期间，中标方需负责完成多批次投产后的生产系统因系统缺陷漏检造成的生产工单测试，该工作一直持续到项目最后一批投产上线后一个月。（比如：最后一批投产时间为2020年10月9日，则特别运维期测试工作将持续到2020年11月9日）。

### （四）项目周期

| 批次 | 交易数量 | 计划开发开始日期 | 计划开发结束日期 | 计划投产 | 模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 201 | 2019/10/21 | 2020/2/14 | 2020/3/16 | 集中作业、二代支付、中间业务 |
| 二 | 166 | 2020/3/2 | 2020/5/15 | 2020/6/19 | 中间业务 |
| 三 | 122 | 2020/6/1 | 2020/8/7 | 2020/10/9 | 综合业务、单点登录、中间业务 |

柜面整合改造项目预计分3批次投产，第一批次分3个阶段交付测试，第2批次分2个阶段交付测试，第三批次分2个阶段交付测试，每个批次投产一次，最后一次投产计划于2020年10月完成，上线后1个月为特别运维期。预计第一批次1阶段交付测试时间为11月下旬，中标方最迟应在11月中旬入场开始项目实施。具体情况以项目最终评审计划为准。

该项目测试实施周期是从中标后项目启动开始，到项目目标完成整体正式上线后特别运维期结束为本项目完成时间。

## 基本要求

- 中标方对上线后的最终质量负责，测试必须满足招标方所提出的上线目标；

- 项目测试必须满足招标方被测业务，被测系统上线后安全、稳定、无故障运营的目标。

- 中标方应投入充足的人力和资源，确保测试任务的如期完成；应设计充分的测试用例，确保测试用例的完整性和有效性，满足对业务需求的全面覆盖；应完成多轮次的UAT测试，对系统进行充分检验，确保软件质量。

- 在整个项目测试过程中，全部测试案例和缺陷需通过招标方的测试管理工具HPALM进行统一管理，以便招标方监督项目实施过程。

- 中标方应在本项目投入人员信息表中详细填写本项目人员的项目实施经历，以供招标方综合评判。

- 中标方必须遵守国家的法律法规和政策，严格执行重庆银行的各项规章制度，服从招标方的管理和调度，认真履行工作职责，努力完成安排的工作任务。

- 如中标方未能按招标文件中的相关要求进行项目实施，或者在投标文件中提供虚假信息等，招标方有权单方面终止本项目合同。

## 实施方案要求

在需求评审通过后2周内；测试实施方需要提交测试管理实施的总体方案，并通过招标方的质量评审，内容包括但不限于如下内容：

- 测试范围分析与总体策略

- 测试工作量及资源估算

- 测试质量度量标准

- 测试分析与设计方案

- 总体测试方案

- 测试环境资源规划

项目涉及团队较多，容易出现影响测试相关活动的风险或者问题，测试管理实施团队需要及时识别，并给出对应的风险缓解或者问题解决方案，不排除对于各类测试实施方案的调整，但均不能牺牲测试质量或者影响项目进度。

## 计划要求

中标方需根据本项目的工作范围和重庆银行柜面前端整合项目的整体计划，给出项目的测试实施计划，要求中标方给出计划安排（含人力资源投入计划）。

在项目实施过程中，要求中标方给出项目进度的跟踪及监控方法。

## 管理要求

- 如中标方在实施过程中与其他厂商出现因边界不清楚，功能交叉等各类争议，中标方应承诺按照招标方项目经理的决策为准，不得有异议和相互推诿。

- 中标方在本项目中的相应的管理规范，如沟通管理、缺陷管理、版本管理及环境管理等方法和流程，须统一遵循重庆银行现行的相关管理规范要求。但中标方在投标文件中需制定相应管理规范以供招标方综合评判。

- 针对外包人员的流动和相关风险（至少包含但不限于下列风险法律风险、信息安全、人员流动性、后勤保障），中标方给出风险管理的方法和措施保证，作为招标方对中标方风险方面的管控能力的评判。

## 质量要求

中标方应给出本项目质量保证的具体方案及操作办法，并通过招标方的质量评审。包含并不限于如下内容：

- 测试质量度量指标规划；

- 负责测试评审和对测试结果进行分析；

- 负责出厂测试质量审核；

- 测试缺陷/问题管理；

- 测试执行质量管理；

- 负责定期向项目组提交质量报告。

在每工作项任务完成后，测试服务单位须向招标方提交配套测试服务成果并通过招标方的质量评审（包括但不限于测试方案、测试计划、测试规范、测试流程、指导意见、测试报告、风险分析报告、相关培训及工作模板等）。

经测试后的系统，在测试版本与投产版本一致、测试环境与生产环境参数配置一致的情况下，投产成功，投产成功指测试团队工作范围内的系统的项目上线未出现回切。

在测试负责范围内的项目投产上线后，除己确认的测试遗留问题外，不发生因系统缺陷漏检造成的特别重大和重大应用软件类生产故障。测试服务厂商需保证测试完整性和充分性，满足测试需求覆盖率=100%，测试案例覆盖率=100%，测试需求通过率＞99%，测试案例通过率＞99.8%。招标方持有对测试服务单位人为原因和管理缺陷而造成生产故障罚责的权利。如果因系统缺陷漏检造成的特别重大和重大应用软件类生产故障，或因中标方人力投入不合理不及时，安排管理不善造成项目延期的，以招标方相关规定进行惩罚。

## 人员要求

- 在项目实施阶段，项目实施队伍是以中标方一方的技术力量为主，负责整个项目的设计、实施、进度和质量控制等，对整个项目的完成进度及交付质量负责。

- 为确保项目整体质量，中标方须在项目整个周期内投入质量监控人员，负责测试问题或缺陷的统计分析、跟踪及协调解决等工作。

- 中标方实施团队需具备完整的人员组织架构，包括测试经理、高级测试工程师、中级测试工程师等角色，做到职责分明。以上项目组主要成员的简历须作为标书附件，并须与最终入场测试服务人员一致。

- 项目组主要成员需要提供书面的个人简历资料并通过本行的审核，通过审核的项目经理和项目核心成员原则上不允许调整，如有变动需事前征得本行的同意。

- 从项目启动最后投产，测试团队高、中级人员保持稳定，低于10%的替换率，并给出应对测试团队人员变动风险的防范机制（包含与雇员的特别协定、应急预案等）。

- 中标方需向招标方提供拟派测试人员名单，在经重庆银行对拟派人员进行审核通过后，方可视为招标方项目准入测试服务人员。

- 中标方应保证准入测试人员满足招标方要求的资质水平和数量。

- 中标方应保证所提供测试人员资质的真实性，招标方可随时对测试人员资质进行抽查，若出现测试服务单位提供人员资质情况与招标方抽查结果不符的情况，则招标方有权取消该测试服务单位的中标资格，并且对已经提供服务的相应工作量取消计量。

- 中标方应保持测试人员稳定，要提前10个工作日通知招标方并同意后才能进行人员更换或调离。若出现强行更换或调离的情况，招标方可以对已经提供服务的相应工作量取消计量。

- 重庆银行将建立黑名单机制，对不服从管理造成恶劣影响的；造成招标方重大生产安全隐患或事故的；违反保密协议的；工作考核未达标的测试服务人员列入黑名单，以后将不能再参与招标方的测试服务。

## 时间要求

- 中标方需保证中标通知书发出的规定时间内派驻招标方指定的关键人员到场。测试经理需要从中标通知书发出的规定时间内到项目正式上线的时间段内，全职驻场。高级测试工程师需要从中标通知书发出的规定时间内到项目正式上线的时间段内，全职驻场。

- 中标方需严格按照与招标方确定的项目计划时间、规划与规模要求进行项目实施，并要求按项目计划标明的入场时间执行符合资质人员的派驻活动。

## 项目验收要求

在系统投产（测试项目结束后）和系统投产运行1个月后，乙方做好验收的必要准备并向甲方提交验收方案及验收申请书，甲方应当在收到验收申请书后十个工作日内开始验收，验收期为十个工作日，在验收合格后的五个工作日内，由双方签署验收报告并加盖公章。如果因甲方原因造成验收延误的，则验收时间顺延。

- 验收标准

- 符合招标方制定的退场标准，且测试报告经招标方评审通过。

- 系统投产运行1个月内,没有出现由于因系统缺陷漏检造成的特别重大和重大应用软件类生产故障。

- 关于系统投产时间，没有因中标方人力投入不合理不及时，安排管理不善造成项目投产延期的情况。

- 测试文档验收

- 测试过程交付物，包括但不限于如下：

| 编号 | 阶段 | 交付物 | 介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试准备阶段 | 测试工作量评估表 | 电子 | 含测试范围 |
| 2 |  | 测试实施方案和策略 | 电子 |  |
| 3 |  | 测试实施计划 | 电子 |  |
| 4 | 测试设计阶段 | 测试需求文档 | 电子 | 测试大纲 |
| 5 |  | 测试需求分析文档 | 电子 |  |
| 6 |  | 测试用例及测试场景 | 电子 |  |
| 7 | 测试执行阶段 | 测试用例执行记录 | 电子 |  |
| 8 |  | 测试缺陷记录 | 电子 |  |
| 9 | 测试评估阶段 | 测试总结报告 | 电子+纸质 |  |
| 10 | 测试整体过程 | 阶段（轮次）测试报告 | 电子 |  |
| 11 |  | 测试日报 | 电子 |  |
| 12 |  | 测试周报 | 电子 |  |
| 13 |  | 会议纪要 | 电子 |  |
| 14 |  | 问题跟踪记录表 | 电子 |  |
| 15 |  | 其它过程文档 | 电子 |  |

- 按阶段交付评审，招标方评审通过视为验收通过。

- 人员投入情况验收，须按级别、按入/出场、人月数等条件进行验收。

- 项目质量验收，验收测试案例编写覆盖率、测试案例执行率、缺陷回归测试情况，以及系统投产运行1个月内,由于测试原因未发现的缺陷级别为严重或致命的功能性问题的情况。

## 技术支持及售后服务

中标方在投标文件中必须书面声明充分了解并接受重庆银行股份有限公司的技术支持及售后服务条款，即：

- 在项目整体投产1个月内，中标方免费提供本项目相关系统的测试技术支持，支持方式包括远程和现场；

- 在项目整体投产1个月内，如发生因中标方系统漏检产生的生产缺陷，中标方免费提供人员进行复测；

- 在项目整体投产1个月内，中标方保证按照本合同约定的服务内容、服务方式和服务质量向招标方提供合格的服务，中标方保证服务质量符合招标方要求，并通过招标方验收；

- 在项目整体投产1个月内，中标方保证提供服务的技术人员的数量和素质满足履行本合同的要求；保证人员的稳定性，未经招标方同意不得随意更换；如果招标方要求更换服务人员的，中标方应根据招标方的要求更换；

- 在项目整体投产1个月内，中标方需至少安排2名测试人员完成特别运维期相关工作。

## 其他要求

本项目，中标方不得将外包服务的业务分包或转包。

本项目，中标方承诺项目实施过程中所用到的软件、源代码不存在知识产权争议，招标方可以安全、合法的使用。一切因中标方提供的产品引发的知识产权问题由中标方自行承担，招标方概不负责，由此产生的所有争议和法律问题，中标方须承担由此造成的所有责任及损失。

本项目，中标方须签署我行信息科技保密协议，并遵守协议相关内容。

本项目，中标方须签署我行外包服务水平协议（SLA），并遵守协议相关内容。

## 附录一 TELLER9功能优化清单

| 问题类型 | 问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 运维优化 | 缺少系统常用配置文件的说明 |  |
| 系统优化 | 录入界面中目前必输域以高亮方式显示，能否在目前的基础上增加MSG提示框提示有必输数据未输入。 |  |
|  | 下拉框不支持中文的模糊查询，例如地区，如果想定位到重庆，只能输入50，但是实际使用中，柜员普遍希望输入中文进行模糊查询 |  |
|  | 打印模板可以设置具体打印域的字体，为了解决表格打印，单元格内容过多导致覆盖后面字段问题 |  |
| 新需求 | 柜面增加自动配置节日祝福图片和祝福文字 |  |
| 其他 | 平台缺少对于后台主机打印机的方案支持 | 挑选典型、重要交易测试 |
|  | 柜面前端在Android版本下兼容性测试未正常测试 | 柜面前端部分交易在移动pad上的测试 |
|  | 柜面前端自动化测试工具尚未测试 | 自动化工具可用性测试 |

## 附录二 原赞同前端需翻写交易清单

翻写交易不限于以下范围，预计还有10到20支新增交易，以及在翻写过程中的少量优化改动和调整，最终范围以需求分析、设计评审的最终版本为准：

交易路径/交易名称

>综合业务系统>支付密码系统>密码器管理>发行登记密码器

>综合业务系统>支付密码系统>密码器管理>解锁密码器

>综合业务系统>支付密码系统>密码器管理>停用密码器

>综合业务系统>支付密码系统>密码器管理>启用密码器

>综合业务系统>支付密码系统>密码器管理>密码器作废

>综合业务系统>支付密码系统>账号管理>增加帐号

>综合业务系统>支付密码系统>账号管理>删除帐号

>综合业务系统>支付密码系统>账号管理>同账号增发

>综合业务系统>支付密码系统>账号管理>更换密钥

>综合业务系统>支付密码系统>账号管理>强制删除账号

>综合业务系统>支付密码系统>账号管理>指定签名密码器

>综合业务系统>支付密码系统>账号管理>支票密码签约/解约

>综合业务系统>支付密码系统>核验支付密码

>综合业务系统>支付密码系统>查询>查询密码器信息

>综合业务系统>支付密码系统>查询>查询密码器中帐号

>综合业务系统>支付密码系统>查询>查询账号在密码器中的分布

>综合业务系统>支付密码系统>查询>查询我行支付密码发行情况

>综合业务系统>支付密码系统>查询>票据核验日志

>综合业务系统>支付密码系统>查询>查询密码器管理日志

>综合业务系统>支付密码系统>查询>查询核验失败次数

>综合业务系统>集中业务系统>对公贷记信息录入

>综合业务系统>集中业务系统>对公贷记批量录入

>综合业务系统>集中业务系统>查询统计>集中作业结果反馈

>综合业务系统>集中业务系统>查询统计>当日查询

>综合业务系统>集中业务系统>查询统计>历史查询

>综合业务系统>集中业务系统>查询统计>业务量统计(按类型)

>综合业务系统>集中业务系统>查询统计>业务量统计(按柜员)

>综合业务系统>集中业务系统>对私贷记录入

>综合业务系统>集中业务系统>委托收款录入

>综合业务系统>集中业务系统>普通借记录入

>综合业务系统>集中业务系统>重庆同城实时借记录入

>综合业务系统>集中业务系统>本票行外兑付录入

>综合业务系统>集中业务系统>汇票签发录入

>综合业务系统>集中业务系统>汇票兑付录入

>综合业务系统>单点登录>综合基金理财系统>综合基金销售系统

>综合业务系统>单点登录>综合基金理财系统>综合基金管理系统

>综合业务系统>单点登录>综合基金理财系统>开放式理财销售系统

>综合业务系统>单点登录>综合基金理财系统>开放式理财管理系统

>综合业务系统>单点登录>银保通系统>银保通管理系统

>综合业务系统>单点登录>银保通系统>银保通销售系统

>综合业务系统>单点登录>渠道整合平台

>综合业务系统>单点登录>集中对账系统

>综合业务系统>单点登录>批量系统

>综合业务系统>单点登录>智能会计运营内控平台

>综合业务系统>单点登录>验印系统

>综合业务系统>单点登录>支票影像系统

>综合业务系统>单点登录>反假币系统

>综合业务系统>单点登录>金融业网间互联前置系统

>综合业务系统>单点登录>金融IC卡管理平台

>综合业务系统>单点登录>四川同城支付系统

>综合业务系统>单点登录>单点登录系统控件维护

>综合业务系统>单点登录>财政电子化支付

>综合业务系统>单点登录>票据管理系统

>综合业务系统>单点登录>银联差错平台系统

>员工管理>员工管理>指纹管理>指纹信息管理

>员工管理>员工管理>指纹管理>柜员注册

>员工管理>员工管理>指纹管理>设置管理员

>员工管理>员工管理>指纹管理>指纹管理员机构维护

>员工管理>员工管理>指纹管理>日志管理

>员工管理>员工管理>指纹管理>风险预警

>员工管理>员工管理>指纹管理>系统代码维护

>员工管理>支行打印机维护>电子印章打印>独立电子印章打印

>员工管理>支行打印机维护>电子印章打印>独立电子印章打印查询

>二代支付>超级网银来账查询>超级网银往来账查询

>二代支付>普通汇款>汇兑录入

>二代支付>普通汇款>汇兑复核

>二代支付>普通汇款>汇兑维护

>二代支付>普通汇款>往来账查询打印

>二代支付>跨境汇款>跨境汇款录入

>二代支付>跨境汇款>跨境汇款复核

>二代支付>跨境汇款>跨境汇款维护

>二代支付>跨境汇款>往来账查询/打印

>二代支付>委托收款/托收承付>划回往帐录入

>二代支付>委托收款/托收承付>划回往帐复核

>二代支付>委托收款/托收承付>划回往帐维护

>二代支付>委托收款/托收承付>往来账查询/打印

>二代支付>国库资金划拨>国库资金划拨录入

>二代支付>国库资金划拨>国库资金划拨复核

>二代支付>国库资金划拨>国库资金划拨维护

>二代支付>国库资金划拨>往来账查询/打印

>二代支付>同业拆借>同业拆借录入

>二代支付>同业拆借>同业拆借复核

>二代支付>同业拆借>同业拆借维护

>二代支付>同业拆借>同业拆借交易查询

>二代支付>同城财政性缴款>财政性缴款汇出

>二代支付>同城财政性缴款>财政性缴款复核

>二代支付>同城财政性缴款>财政性缴款维护

>二代支付>同城财政性缴款>往来账查询打印

>二代支付>同城财政性缴款>财政性缴款来账入账

>二代支付>同城实时借记>实时借记录入

>二代支付>同城实时借记>实时借记入账打印

>二代支付>同城实时借记>往来账查询/打印

>二代支付>签约单位建立>登记签约单位

>二代支付>签约单位建立>删除签约单位

>二代支付>签约单位建立>签约单位查询

>二代支付>协议管理>合同(协议)签订

>二代支付>协议管理>合同(协议)维护

>二代支付>协议管理>合同（协议）信息查询/打印

>二代支付>定期贷记业务>往帐录入

>二代支付>定期贷记业务>往来账查询/打印

>二代支付>定期借记业务>往帐录入

>二代支付>定期借记业务>来账回执撤销

>二代支付>定期借记业务>往来账查询/打印

>二代支付>普通借记>普通借记录入

>二代支付>普通借记>普通借记手工回执

>二代支付>普通借记>往来账查询/打印

>二代支付>集中代收付>集中代收付业务查询/打印

>二代支付>集中代收付>批量客户签约协议管理应答

>二代支付>集中代收付>批量客户签约协议管理查询

>二代支付>集中代收付>批量客户账户信息查询应答

>二代支付>集中代收付>批量客户账户信息查询交易查询

>二代支付>集中代收付>集中代收业务来账回执撤销

>二代支付>通用支付>通用贷记支付录入

>二代支付>通用支付>往来账查询/打印

>二代支付>信息类>查询书录入

>二代支付>信息类>查复书录入

>二代支付>信息类>银承查询书录入

>二代支付>信息类>银承查复书录入

>二代支付>信息类>自由格式录入

>二代支付>信息类>业务状态查询录入

>二代支付>信息类>撤销申请

>二代支付>信息类>止付申请

>二代支付>信息类>止付应答

>二代支付>信息类>退回申请

>二代支付>信息类>退回应答

>二代支付>信息类>同城交易状态查询录入

>二代支付>信息类>信息类报文往来查询打印

>二代支付>来账处理>宕账入账

>二代支付>来账处理>宕账抹账

>二代支付>来账处理>宕账入账结果查询

>二代支付>来账处理>退汇

>二代支付>来账处理>退汇往来账查询打印

>二代支付>来账处理>批量宕账入账

>二代支付>来账处理>批量退汇

>二代支付>来账处理>批量退汇往账列表清单查询打印

>二代支付>异常类>手工冲正

>二代支付>异常类>冲正交易查询/打印

>二代支付>异常类>记账超时处理

>二代支付>异常类>重提

>二代支付>异常类>重发

>二代支付>异常类>内部划转

>二代支付>异常类>行内撤销

>二代支付>异常类>定期贷记批量撤销

>二代支付>异常类>网点日终检查

>二代支付>异常类>大额滞留处理

>二代支付>城商行汇票>签发>城商行汇票签发录入

>二代支付>城商行汇票>签发>城商行汇票签发维护

>二代支付>城商行汇票>签发>城商行汇票签发复核

>二代支付>城商行汇票>签发>城商行汇票资金移存

>二代支付>城商行汇票>兑付>城商行汇票兑付录入

>二代支付>城商行汇票>兑付>城商行汇票兑付维护

>二代支付>城商行汇票>兑付>城商行汇票兑付复核

>二代支付>城商行汇票>退回>城商行汇票退回申请录入

>二代支付>城商行汇票>退回>城商行汇票逾期退回手工入账

>二代支付>城商行汇票>挂失解挂>城商行汇票挂失申请

>二代支付>城商行汇票>挂失解挂>城商行汇票解挂申请

>二代支付>城商行汇票>查询>城商行汇票查询/打印

>二代支付>城商行汇票>查询>城商行来帐交易查询/打印

>二代支付>城商行汇票>汇票查复>城商行汇票查复

>二代支付>银行本票>银行本票兑付

>二代支付>银行本票>回执入账打印

>二代支付>银行本票>往来账查询/打印

>二代支付>支票影像>回执入账打印

>二代支付>支票影像>往来账查询/打印

>二代支付>支票影像>支票影像采集录入

>二代支付>支票影像>支票影像回执录入

>二代支付>支票影像>支票影像业务查询

>二代支付>即时转账>即时转账查询/打印

>二代支付>通用查询>系统参数查询

>二代支付>通用查询>行名行号查询

>二代支付>通用查询>历史数据查询

>二代支付>通用查询>中心下发通知查询

>二代支付>通用查询>清算账户资金划回申请

>二代支付>通用查询>清算账户划回申请交易查询

>二代支付>通用查询>交易统计查询

>二代支付>包管理>手工组包

>二代支付>包管理>包头查询/打印

>二代支付>包管理>包明细查询

>二代支付>业务报表>清算账户日报表下载

>二代支付>业务报表>往来账清单

>二代支付>业务报表>待授权交易清单

>二代支付>业务报表>计费与返还清单查询/打印

>二代支付>二代支付授权维护>授权维护

>二代支付>二代支付授权维护>交易授权维护

>二代支付>二代支付授权维护>交易授权维护日志查询

>二代支付>预约汇款>预约汇款录入

>二代支付>预约汇款>预约汇款往账查询打印

>二代支付>预约汇款>预约汇款撤销

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>代收单位签约>签约

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>代收单位签约>删除

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>代收单位签约>查询

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>代付单位签约>签约

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>代付单位签约>删除

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>代付单位签约>查询

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>委托付款签约>签约

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>委托付款签约>修改

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>委托付款签约>删除

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>委托付款签约>查询

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>委托付款签约>止付

>二代支付>重庆同城集中代收付>协议类管理>协议签约机构归并

>二代支付>重庆同城集中代收付>批量代收付>代收

>二代支付>重庆同城集中代收付>批量代收付>代付

>二代支付>重庆同城集中代收付>批量代收付>往来账查询

>二代支付>重庆同城集中代收付>批量代收付>批量交易查询

>二代支付>重庆同城集中代收付>信息类业务>自由格式回执

>二代支付>重庆同城集中代收付>信息类业务>收款单位信息下载申请

>二代支付>重庆同城集中代收付>信息类业务>收款单位信息查询

>二代支付>重庆同城集中代收付>信息类业务>业务状态查询

>二代支付>重庆同城集中代收付>异常处理>行内撤销

>二代支付>重庆同城集中代收付>异常处理>宕账入账

>二代支付>重庆同城集中代收付>异常处理>宕账入账及撤销查询

>二代支付>重庆同城集中代收付>异常处理>宕账入账撤销

>二代支付>重庆同城集中代收付>异常处理>内部划转

>二代支付>重庆同城集中代收付>异常处理>记账超时处理

>二代支付>重庆同城集中代收付>异常处理>批量行内撤销

>二代支付>重庆同城集中代收付>异常处理>批量宕账入账

>中间业务>中间业务>平安长江直通车>签约类>平安签约

>中间业务>中间业务>平安长江直通车>签约类>银行预指定确定

>中间业务>中间业务>平安长江直通车>签约类>账号变更

>中间业务>中间业务>平安长江直通车>交易类>银行发起资金互转申请

>中间业务>中间业务>平安长江直通车>查询类>查询签约情况

>中间业务>中间业务>平安长江直通车>查询类>查询资金余额

>中间业务>中间业务>平安长江直通车>查询类>查询统计

>中间业务>中间业务>平安长江直通车>查询类>主办所-长江直通车交接明细表

>中间业务>中间业务>平安长江直通车>查询类>资金对账结果

>中间业务>中间业务>兴业长江直通车>签约类>申请结算账户

>中间业务>中间业务>兴业长江直通车>签约类>对应关系管理

>中间业务>中间业务>兴业长江直通车>签约类>对应关系签约

>中间业务>中间业务>兴业长江直通车>交易类>资金银证互转

>中间业务>中间业务>兴业长江直通车>查询类>查询结算账户和存管关系

>中间业务>中间业务>兴业长江直通车>查询类>资金账户查询

>中间业务>中间业务>兴业长江直通车>查询类>券商列表查询

>中间业务>中间业务>兴业长江直通车>查询类>查询签约信息

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>缴费

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>缴费抹账

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>发票（回单）打印

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>水费特殊交易>日交易总账查询

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>水费特殊交易>交易序号查询

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>水费特殊交易>单边抹账

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>交易统计（公租房）

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>电力特殊交易>查询缴费情况（电力）

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>电力特殊交易>对公接钞查询（电力）

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>电力特殊交易>对公接钞录入（电力）

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>电力特殊交易>对公接钞修改（电力）

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>贵州缴费通业务>贵州缴费通签约

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>代理缴费>贵州缴费通业务>贵州缴费通解约

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>批量签约>批量签约

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>批量签约>批量签约结果查询

>中间业务>中间业务>公共服务及产品>新平台签约撤销>新平台签约撤销

>中间业务>中间业务>政府委托业务>大修基金>缴费

>中间业务>中间业务>政府委托业务>大修基金>缴费撤销

>中间业务>中间业务>政府委托业务>大修基金>交易统计

>中间业务>中间业务>政府委托业务>大修基金>收据补打

>中间业务>中间业务>政府委托业务>大修基金>南岸房管局>数据导入

>中间业务>中间业务>政府委托业务>大修基金>南岸房管局>客户信息查询

>中间业务>中间业务>政府委托业务>大修基金>南岸房管局>客户交易明细查询

>中间业务>中间业务>政府委托业务>大修基金>南岸房管局>换卡交易

>中间业务>中间业务>政府委托业务>大修基金>南岸房管局>核心账号余额查询

>中间业务>中间业务>政府委托业务>大修基金>南岸房管局>核心账号维护

>中间业务>中间业务>政府委托业务>大修基金>南岸房管局>统计查询报表打印

>中间业务>中间业务>公共交易>交易流水查询

>中间业务>中间业务>公共交易>传票补打

>中间业务>中间业务>运营管理>渠道服务发布管理

>中间业务>中间业务>运营管理>费用账号关系维护

>中间业务>中间业务>运营管理>渠道变更管理

>中间业务>中间业务>运营管理>项目歇业临时控制

>中间业务>中间业务>运营管理>项目管理

>中间业务>中间业务>报表打印>代理业务流水清单

>中间业务>中间业务>报表打印>代收费业务资金清算表

>中间业务>中间业务>报表打印>代收费业务资金清算表（主办所）

>中间业务>中间业务>报表打印>代收费业务特殊资金清算数据

>中间业务>中间业务>报表打印>批量平台开户/交易清单打印（主办所）

>中间业务>中间业务>TIPS>银行端缴税>银行端查询申报缴税

>中间业务>中间业务>TIPS>银行端缴税>银行端异常申报缴税

>中间业务>中间业务>TIPS>查询对账结果

>中间业务>中间业务>TIPS>差错报表查询

>中间业务>中间业务>TIPS>打印划款凭证

>中间业务>中间业务>TIPS>缴税凭证及打印清单

>中间业务>中间业务>TIPS>集中支付清算划款退款

>中间业务>中间业务>TIPS>集中支付清算报表打印

>中间业务>中间业务>TIPS>TIPS维护管理>清算机构维护>增加清算机构

>中间业务>中间业务>TIPS>TIPS维护管理>清算机构维护>查询修改清算机构

>中间业务>中间业务>TIPS>TIPS维护管理>交易机构维护>增加交易机构

>中间业务>中间业务>TIPS>TIPS维护管理>交易机构维护>查询修改交易机构

>中间业务>中间业务>TIPS>TIPS维护管理>集中支付清算机构维护>增加集中支付清算机构

>中间业务>中间业务>TIPS>TIPS维护管理>集中支付清算机构维护>查询修改集中支付清算机构

>中间业务>中间业务>TIPS>TIPS维护管理>清算中心缴款方式维护

>中间业务>中间业务>TIPS>TIPS三方协议类>三方协议签约

>中间业务>中间业务>TIPS>TIPS三方协议类>三方协议查询

>中间业务>中间业务>TIPS>TIPS三方协议类>三方协议删除

>中间业务>中间业务>公众通>缴费

>中间业务>中间业务>公众通>回单补打交易

>中间业务>中间业务>公众通>资金清算表

>中间业务>中间业务>公众通>资金对账报表

>中间业务>中间业务>实物贵金属>实物贵金属代销

>中间业务>中间业务>实物贵金属>实物贵金属代销撤销

>中间业务>中间业务>实物贵金属>实物贵金属代销明细统计

>中间业务>中间业务>实物贵金属>实物贵金属代销统计

>中间业务>中间业务>实物贵金属>实物贵金属代销凭证补打

>中间业务>中间业务>实物贵金属>公司贵金属代销清单（限主办行）

>中间业务>中间业务>实物贵金属>产品折扣信息维护>产品信息维护

>中间业务>中间业务>实物贵金属>产品折扣信息维护>折扣信息维护

>中间业务>中间业务>ETC业务>车牌校验

>中间业务>中间业务>ETC业务>新增签约

>中间业务>中间业务>ETC业务>修改签约

>中间业务>中间业务>ETC业务>解除签约

>中间业务>中间业务>ETC业务>充值

>中间业务>中间业务>ETC业务>查询签约信息

>中间业务>中间业务>ETC业务>统计签约信息

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>支付业务>凭证支付

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>支付业务>支付退款

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>支付业务>支付退回

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>支付业务>支付凭证撤销确认

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>支付业务>批量支付

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>支付业务>归集行生成国库支付文件

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>支付业务>签到签退

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>查询业务>打印垫付资金明细

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>查询业务>主办行查询垫付资金明细

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>查询业务>生成财政支付对账表

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>查询业务>登入登出

>中间业务>中间业务>国库集中支付>商业银行财政业务>查询业务>支付凭证清算查询

>中间业务>中间业务>国库集中支付>重庆市南川财政>签到签退

>中间业务>中间业务>国库集中支付>重庆市南川财政>支付垫款确认

>中间业务>中间业务>国库集中支付>重庆市南川财政>支付凭证退款

>中间业务>中间业务>国库集中支付>重庆市南川财政>生成国库清算文件

>中间业务>中间业务>国库集中支付>重庆市南川财政>综合月报打印

>中间业务>中间业务>国库集中支付>重庆市南川财政>支付额度维护

>中间业务>中间业务>国库集中支付>重庆市南川财政>额度对账文件

>中间业务>中间业务>国库集中支付>区县财政支付大平台>查询银行基础数据

>中间业务>中间业务>国库集中支付>区县财政支付大平台>查询基础数据版本号

>中间业务>中间业务>国库集中支付>区县财政支付大平台>财政基础数据同步

>中间业务>中间业务>国库集中支付>区县财政支付大平台>凭证支付

>中间业务>中间业务>国库集中支付>区县财政支付大平台>支付退款

>中间业务>中间业务>国库集中支付>区县财政支付大平台>综合月报打印

>中间业务>中间业务>国库集中支付>区县财政支付大平台>平台与核心对账

>中间业务>中间业务>国库集中支付>区县财政支付大平台>生成国库清算文件

>中间业务>中间业务>国库集中支付>区县财政支付大平台>签到签退

>中间业务>中间业务>国库集中支付>区县财政支付大平台>支付凭证退回

>中间业务>中间业务>市级保证金>票据交换企业信息录入

>中间业务>中间业务>市级保证金>线下异常交易状态更新

>中间业务>中间业务>市级保证金>线下退款利息计算

>中间业务>中间业务>市级保证金>报表文件下载

>中间业务>中间业务>市级保证金>线下手动垫息

>中间业务>中间业务>区县保证金>线下退款交易状态更新

>中间业务>中间业务>区县保证金>保证金企业信息补录

>中间业务>中间业务>区县保证金>保证金报表下载

>中间业务>中间业务>区县保证金>保证金线下垫息退息

>中间业务>中间业务>区县保证金>线下退款利息计算

>中间业务>中间业务>公积金业务>账户签约解约

>中间业务>中间业务>公积金业务>公积金贷款还款流水下载

>中间业务>中间业务>公积金业务>公积金贷款账户查询

>中间业务>中间业务>社银平台代发>社保代发

>中间业务>中间业务>社银平台代发>社保数据校验

>中间业务>中间业务>福彩定投>签约类交易>定投签约

>中间业务>中间业务>福彩定投>签约类交易>修改定投设置

>中间业务>中间业务>福彩定投>签约类交易>修改联系方式

>中间业务>中间业务>福彩定投>签约类交易>更换银行卡

>中间业务>中间业务>福彩定投>签约类交易>当日定投撤单

>中间业务>中间业务>福彩定投>签约类交易>定投撤销签约

>中间业务>中间业务>福彩定投>查询类交易>客户签约及定投信息查询

>中间业务>中间业务>福彩定投>查询类交易>本机构签约情况查询统计

>中间业务>中间业务>福彩定投>主办行报表>月业务统计报表

>中间业务>中间业务>福彩定投>主办行报表>月代付小奖奖金统计报表

>中间业务>中间业务>福彩定投>主办行报表>资金清算报表

>中间业务>中间业务>福彩定投>主办行报表>定投签约差错明细表

>中间业务>中间业务>福彩定投>主办行报表>代付小奖奖金差错明细表

>中间业务>中间业务>黄金代理>黄金账户开户

>中间业务>中间业务>黄金代理>客户信息变更

>中间业务>中间业务>黄金代理>客户账号变更

>中间业务>中间业务>黄金代理>黄金账户销户

>中间业务>中间业务>黄金代理>交易密码修改

>中间业务>中间业务>黄金代理>客户账户补打

>中间业务>中间业务>黄金代理>资金预警设置

>中间业务>中间业务>黄金代理>签约信息查询

>中间业务>中间业务>黄金代理>签约信息统计

>中间业务>中间业务>黄金代理>凭证使用查询

>中间业务>中间业务>黄金代理>开销户明细簿

>中间业务>中间业务>黄金代理>黄金账户明细

>中间业务>中间业务>柜面互通>线路测试

>中间业务>中间业务>柜面互通>存款

>中间业务>中间业务>柜面互通>取款

>中间业务>中间业务>柜面互通>余额查询

>中间业务>中间业务>柜面互通>交易状态查询

>中间业务>中间业务>柜面互通>对账

>中间业务>中间业务>柜面互通>抹账

>中间业务>中间业务>柜面互通>补账

>中间业务>中间业务>柜面互通>流水查询

>中间业务>中间业务>柜面互通>柜面互通资金清算(本行)

>中间业务>中间业务>柜面互通>柜面互通手续费报表

>中间业务>中间业务>柜面互通>柜面互通差错汇总表

>中间业务>中间业务>柜面互通>柜面互通资金清算(兴业)

>中间业务>中间业务>路桥收费>专户行对代理行明细查询

>中间业务>中间业务>路桥收费>代理行的凭证领用

>中间业务>中间业务>路桥收费>代理行的凭证查询

>中间业务>中间业务>路桥收费>代理行的凭证作废

>中间业务>中间业务>路桥收费>代理行的取消凭证作废

>中间业务>中间业务>路桥收费>统计和打印本行路桥流水

>中间业务>中间业务>路桥收费>专户行的路桥汇总统计

>中间业务>中间业务>路桥收费>专户行的凭证入库

>中间业务>中间业务>路桥收费>专户行的库存查询

>中间业务>中间业务>路桥收费>IC卡处理和缴款书打印

>中间业务>中间业务>路桥收费>路桥流水信息查询

>中间业务>中间业务>路桥收费>路桥流水冲正

>中间业务>中间业务>公务卡>预算单位管理>预算单位查询

>中间业务>中间业务>公务卡>预算单位管理>预算单位新增

>中间业务>中间业务>公务卡>预算单位管理>单位维护补打

>中间业务>中间业务>公务卡>预算单位管理>维护流水查询

>中间业务>中间业务>公务卡>预算单位管理>修改公务卡归属关系（信用卡部）

>中间业务>中间业务>公务卡>公务卡还款>批量数据核对

>中间业务>中间业务>公务卡>公务卡还款>批量还款入账

>中间业务>中间业务>公务卡>公务卡还款>接收还款明细(市财政)

>中间业务>中间业务>公务卡>公务卡还款>获取报销文件(四方志诚)

>中间业务>中间业务>公务卡>公务卡还款>接收还款明细(龙图软件)

>中间业务>中间业务>公务卡>公务卡还款>获取报销文件(财政集中支付)

>中间业务>中间业务>公务卡>查询打印>查询还款明细

>中间业务>中间业务>公务卡>查询打印>查询还款批次

>中间业务>中间业务>公务卡>查询打印>补打还款记帐凭证

>中间业务>中间业务>公务卡>查询打印>打印还款明细清单

>中间业务>中间业务>公务卡>查询打印>打印还款月对账单

>中间业务>中间业务>公务卡>区县财政特色业务>开卡信息上传

>中间业务>中间业务>公务卡>区县财政特色业务>还款结果文件上传

>中间业务>中间业务>重庆药交所/金交所/土交所>银商协议开通

>中间业务>中间业务>重庆药交所/金交所/土交所>银商协议关闭

>中间业务>中间业务>重庆药交所/金交所/土交所>银商互转交易

>中间业务>中间业务>重庆药交所/金交所/土交所>银商交易撤销

>中间业务>中间业务>重庆药交所/金交所/土交所>银商互转查询

>中间业务>中间业务>重庆药交所/金交所/土交所>银商协议统计

>中间业务>中间业务>重庆药交所/金交所/土交所>银商回单打印

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>查询联网缴款

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>查询银行已缴款书信息

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>非税补打

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>银行代打票据

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>银行票据作废

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>非税流水信息查询

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>日报表

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>每日与核心对账报表

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>业务统计报表

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>pos缴款流水查询

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>主办行信息查询/维护

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>工作量统计查询

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>先款后票差错修改

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>先款后票差错修改查询

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>国土局非税联网缴费

>中间业务>中间业务>财政非税收缴管理>先款后票入账明细查询

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>纸制票据录入

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>电子票据批量录入

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>非税收流水信息查询

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>非税收流水冲正

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>打印本行当日非税收流水

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>银行录入并打印非税缴款书

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>代收垃圾处置费

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>代收教育收费

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>打印非税缴款书

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>专户行的汇总统计

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>专户行打印全行非税流水

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>非税收数据拷盘

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>更新初始化,收费项目和收费大厅

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>更新单位票据号段信息

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>更新路桥参数信息

>中间业务>中间业务>非税收入收缴>删除执收单位信息

>中间业务>信用卡>金融交易>现金存款

>中间业务>信用卡>金融交易>现金取款

>中间业务>信用卡>金融交易>转账存款

>中间业务>信用卡>金融交易>转账取款

>中间业务>信用卡>金融交易>抹账

>中间业务>信用卡>金融交易>非指定账户圈存

>中间业务>信用卡>金融交易>指定账户圈存

>中间业务>信用卡>金融交易>现金圈存

>中间业务>信用卡>金融交易>圈提

>中间业务>信用卡>金融交易>余额转移申请

>中间业务>信用卡>金融交易>信用卡凭证补打

>中间业务>信用卡>查询打印>已出账单查询

>中间业务>信用卡>查询打印>未出账单查询

>中间业务>信用卡>查询打印>账户信息查询打印

>中间业务>信用卡>查询打印>账单头信息查询打印

>中间业务>信用卡>查询打印>柜员交易流水查询

>中间业务>信用卡>查询打印>按证件号查询持卡人卡号

>中间业务>信用卡>查询打印>电子现金账户明细查询

>中间业务>信用卡>信用卡管理>自动还款协议签约

>中间业务>信用卡>信用卡管理>自动还款协议修改

>中间业务>信用卡>信用卡管理>自动还款协议查询

>中间业务>信用卡>信用卡管理>自动还款协议撤销

>中间业务>信用卡>信用卡管理>销卡

>中间业务>信用卡>信用卡管理>换卡

>中间业务>信用卡>信用卡管理>销户结清

>中间业务>信用卡>信用卡管理>销户申请

>中间业务>信用卡>信用卡现金分期核心签约>信用卡核心签约

>中间业务>信用卡>信用卡现金分期核心签约>信用卡核心签约撤销

>中间业务>信用卡>信用卡现金分期核心签约>信用卡核心签约查询打印

## 附录三 付款方式

以转账方式支付，分三次支付：

第一次：合同签订，付款30%。

第二次：项目整体全部正式上线后特别运维期1个月结束，相关测试工作完成，测试项目验收达标，付款60%。

第三次：项目整体全部正式上线3个月后，没有出现因系统缺陷漏检造成的特别重大和重大应用软件类生产故障，系统整体运行稳定，付款10%。

特别说明，付款前供应商须提供可全额抵扣的增值税专用发票。